Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2017 г. N 223

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУХОВСКОГО РАЙОНА"

НА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДОВ

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P30) Республики Дагестан "Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района" на период 2018-2025 годов (далее - Программа).

2. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на 2018 год и последующие годы учесть финансовые средства на реализацию мероприятий [Программы](#P30).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан - министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Юсуфова Р.А.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ГАМИДОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 29 сентября 2017 г. N 223

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУХОВСКОГО РАЙОНА"

НА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДОВ

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА НА НОВОЕ МЕСТО

ЖИТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУХОВСКОГО РАЙОНА"

НА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель Программы | - | Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района (далее - Управление) |
|  | Соисполнители Программы | - | государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция строящихся объектов "Новострой" (далее - Дирекция) |
|  | Участники Программы | - | Управление, администрация муниципального района "Новолакский район" (по согласованию) |
|  | Цели Программы | - | завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры, придание статуса муниципального района "Новолакский район" территории переселения и муниципального района "Ауховский район" территории, с которой переселили лакское население, восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района |
|  | Задачи Программы | - | переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства;  обеспечение на выделенной территории вновь образуемого Новолакского района занятости населения;  создание полноценной среды проживания для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана;  восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района;  обеспечение на территории восстанавливаемого Ауховского района занятости населения |
|  | Сроки реализации Программы (этапы) | - | сроки реализации 2018-2025 годы (реализуется в один этап) |
|  | Целевые индикаторы и показатели Программы | - | переселение на новое место жительства: 664 семей численностью 2656 человек; строительство 664 домов общей площадью 41,40 тыс. кв. метров; строительство 7 учреждений дошкольного образования на 830 мест; строительство учреждений здравоохранения, в том числе 1 родильного отделения на 15 коек и 8 фельдшерско-акушерских пунктов на 200 посещений; строительство 8 объектов культуры на 1500 мест; строительство 4 административных зданий; строительство электрических сетей протяженностью 95,6 км; строительство ВЛ-110 кВ с подстанцией 110/10 кВ протяженностью 15,74 км; строительство газопроводов протяженностью 80,0 км; строительство 39,5 км сетей водоснабжения; строительство дорог в населенных пунктах протяженностью 135,8 км; строительство трех мостовых переходов через коллекторы N 1, N 4 и через реку Шура-Озень; бурение артскважины; канализационные сети протяженностью 130 км с очистными сооружениями на 4,2 тыс. куб. м в сутки |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | - | общая сумма затрат на 2018-2025 годы составляет 12376517,89 тыс. рублей, в том числе: 9376784,10 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 1385733,79 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан; 1614000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.  Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств федерального бюджета Республики Дагестан составляет 9376784,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 429708,4 тыс. рублей;  2019 год - 298610,9 тыс. рублей;  2020 год - 353000,0 тыс. рублей;  2021 год - 2198483,5 тыс. рублей;  2022 год - 1398624,6 тыс. рублей;  2023 год - 1088443,8 тыс. рублей;  2024 год - 1792717,2 тыс. рублей;  2025 год - 1817195,69 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета составляет 1385733,79 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 235416,2 тыс. рублей;  2019 год - 254166,4 тыс. рублей;  2020 год - 268528,9 тыс. рублей;  2021 год - 171709,7 тыс. рублей;  2022 год - 119612,0 тыс. рублей;  2023 год - 103286,45 тыс. рублей;  2024 год - 112353,34 тыс. рублей;  2025 год - 120660,86 тыс. рублей.  Объем ассигнований на реализацию программы за счет внебюджетных источников составляет 1614000,0 тыс. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | полное переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства, создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры;  обеспечение занятости населения, создание на выделенной территории полноценной жизненной среды для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана;  восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района;  обеспечение на территории восстанавливаемого Ауховского района занятости населения, создание на территории района полноценной жизненной среды для каждого человека |

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года N 116/102 "О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории" все чеченцы и ингуши, проживающие в ЧИАССР, а также в прилегающих к ней районах, были переселены в другие районы СССР, а ЧИАССР как административная единица была ликвидирована. Из Ауховского района ДАССР было выселено 3142 семьи чеченцев-аккинцев общей численностью 14901 человек.

На территорию бывшего Ауховского района ДАССР было переселено из Кулинского и Лакского районов ДАССР 1518 семей лакцев численностью 5831 человек. Ауховский район был переименован в Новолакский. Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства осуществляется в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E8511542CC1008D583BABACE5FD59692C31Y3OAP) РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".

В целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E8511542CC1008D583BABACE5FD59692C31Y3OAP) РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" было принято [постановление](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2AFB3A506327166330B37Y7OBP) Правительства Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 40 "О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР".

III Съезд народных депутатов ДССР 23 июля 1991 года принял [постановление](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2A6B2A5056F7B6E6A07357CYFOCP) "О практических мерах по выполнению решений Съездов народных депутатов Дагестанской ССР и реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2A6BBA104662664625E397EFBYEO3P) Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года N 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" были определены соответствующие мероприятия, которые были реализованы.

Распоряжением Совета Министров Республики Дагестан от 5 июля 1994 г. N 300-р утверждена [экспликация](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2A6B0A704622664625E397EFBE34C2373170A315C96E5F8Y6O8P) земель, закрепляемых за вновь организуемыми хозяйствами, переселяемыми из Новолакского района на территорию Кумторкалинского района Республики Дагестан.

Финансирование затрат в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2AFB3A506327166330B37Y7OBP) Правительства Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 40 "О первоочередных мерах по практическому восстановлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР" предусматривалось осуществить из федерального бюджета, завершить процесс переселения предлагалось в 1996 году.

Однако из-за недостаточного финансирования из федерального бюджета сроки завершения мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановлению Ауховского района неоднократно переносились, а сами мероприятия до настоящего времени не выполнены.

В целом предусматривалось переселить жителей 9 населенных пунктов в количестве 3717 хозяйств с общей численностью населения 13335 человек, с обустройством 9 населенных пунктов.

Всего за период 1992-2017 годов на мероприятия по переселению лакского населения направлено 8159,51 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 6542,99 млн. рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 1616,52 млн. рублей, что позволило завершить строительство 3053 жилых домов (82,1 проц.), 10 школ на 3104 ученических места, 3 детских садов на 370 мест, больницы на 50 коек с поликлиникой на 80 посещений, 5 административных зданий и проложить около 700 км инженерных сетей.

Для полного обеспечения жильем переселенцев (по спискам семей, образовавшихся на 1 января 2008 года) необходимо построить еще 664 жилых дома общей жилой площадью 41,4 тыс. кв. метров. Потребность в средствах на указанные цели в ценах 2017 года составляет 1791,38 млн. рублей.

В целях создания социальной инфраструктуры во вновь образуемых девяти населенных пунктах для переселяемого населения необходимо построить: 7 детских садов на 830 мест, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, родильное отделение на 15 коек, 8 объектов культуры и 4 здания административного назначения.

На завершение строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры во вновь образуемых девяти населенных пунктах потребность в средствах в ценах 2017 года составляет 8095,9 млн. рублей.

По части обеспечения инженерной инфраструктурой необходимо полностью завершить строительство объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, благоустройство и строительство внутрихозяйственных дорог и улиц, канализационных сетей с очистными сооружениями, которые будут способствовать созданию на выделенной территории полноценной, экономически выгодной среды проживания.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: полное завершение переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства с созданием необходимой инфраструктуры, придание статуса муниципального района "Новолакский район" территории переселения и муниципального района "Ауховский район" территории, с которой переселили лакское население, восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района.

Задачами Программы являются:

переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства;

обеспечение на выделенной территории вновь образуемого Новолакского района занятости населения; создание полноценной среды проживания для каждого человека, превращение данной территории в экономически устойчивый район Дагестана;

восстановление исторических наименований населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района;

обеспечение на территории восстанавливаемого Ауховского района занятости населения, создание на территории района полноценной среды проживания для каждого человека.

III. Сроки реализации Программы

Программа планируется к реализации в 2018-2025 годах (в один этап).

IV. Обоснование значений целевых индикаторов

и показателей Программы

Реализация Программы позволит полностью переселить лакское население Новолакского района на новое место жительства, создать необходимую инженерную, социальную и производственную инфраструктуру во всех вновь образуемых населенных пунктах.

В результате реализации Программы будет завершено строительство жилья для переселяемого населения (41,40 тыс. кв. метров), построено:

7 учреждений дошкольного образования на 830 мест;

1 родильное отделение на 15 коек;

8 фельдшерско-акушерских пунктов на 200 посещений;

8 объектов культуры на 1500 мест;

4 административных здания.

Планируется также завершение работ по электроснабжению, водоснабжению, газификации, орошению приусадебных участков населенных пунктов, строительству дорог, канализационных сетей с очистными сооружениями.

Завершение мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства запланировано в 2025 году.

Реализация Программы также позволит провести инвентаризацию жилых домов и земельных участков, подлежащих возврату реабилитированным гражданам в Новолакском районе, а также жилых домов и земельных участков, уже возвращенных реабилитированным гражданам.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы приведены в [приложении N 1](#P298) к настоящей Программе.

V. Информация по ресурсному обеспечению и источникам

финансирования Программы, механизм привлечения

внебюджетных инвестиций

При распределении объемов финансирования по мероприятиям Программы реализованы следующие принципы:

концентрация ресурсов на экономически эффективных инфраструктурных объектах, имеющих общереспубликанское, межмуниципальное и муниципальное значение, а также обеспечивающих максимальный рост производства, создание новых рабочих мест, увеличение объемов поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней;

поддержка экономически значимых направлений развития;

развитие механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов;

финансирование за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан расходов на создание транспортной и инженерной инфраструктуры вновь образуемого Новолакского района, инвестиционных площадок для реализации на них бизнес-проектов за счет внебюджетных средств;

софинансирование за счет бюджетов различных уровней части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на реализацию проектов;

конкурсный отбор инвестиционных проектов с учетом экономической и экологической эффективности.

Расчет объемов предполагаемого финансирования по мероприятиям Программы произведен исходя из потребностей в финансовых средствах на период с 2018 по 2025 год.

Средства на строительство дорог, сетей водоснабжения и водоотведения, канализационных и очистных сооружений, электрификации и газоснабжения населенных пунктов рассчитаны исходя из необходимости обеспечения населения вновь образуемого Новолакского района республики качественной питьевой водой и создания канализационных сетей и очистных сооружений.

Финансирование Программы ежегодно осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан, выделяемых на условиях софинансирования, а также из внебюджетных источников.

Софинансирование из средств федерального бюджета предусмотрено в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года", утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E8511542CC10088553CA7A3B3AA5B38793F3F09Y3O0P) Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 148.

В качестве внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы привлекаются собственные и заемные средства предприятий.

В качестве соинвесторов Программы выступают предприятия, финансирующие свои средства в программные мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционных проектов. Соинвестирование осуществляется на безвозвратной основе на основании договоров с исполнителями Программы.

Мероприятия по организационному обеспечению Программы, а также мероприятия, реализация которых входит в служебные обязанности работников органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, финансируются за счет расходов, связанных с текущей деятельностью исполнителей.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий может уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Объемы финансирования за счет республиканского бюджета Республики Дагестан будут ежегодно предусматриваться при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год.

В ходе реализации Программы будут применены следующие механизмы государственного регулирования:

стимулирование инвестиционной активности в республике для формирования новых источников налоговых платежей, создания новых рабочих мест;

предоставление субсидий (в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования) предприятиям промышленности, реализующим приоритетные для Республики Дагестан инвестиционные проекты, привлекающим инвестиции на реконструкцию и создание новых производств;

возмещение за счет республиканского бюджета Республики Дагестан части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями Республики Дагестан на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации.

В целях предоставления мер государственной поддержки предприятиям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, предусматривается:

предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан;

предоставление налоговых льгот в соответствии с Законами Республики Дагестан "[О внесении изменений](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2A5B5A60B612664625E397EFBYEO3P) в статью 3 Закона Республики Дагестан "О налоге на имущество организаций" и о ставке налога на прибыль организаций для управляющих компаний и резидентов индустриальных промышленных (парков)" и "[О технопарках](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2AEB0A90B6F7B6E6A07357CYFOCP) в Республике Дагестан".

Общий объем финансирования Программы составляет 12376517,89 тыс. рублей, в том числе: 9376784,10 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 1385733,79 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Дагестан; 1614000,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета составляет 9376784,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 429708,4 тыс. рублей;

2019 год - 298610,9 тыс. рублей;

2020 год - 353000,0 тыс. рублей;

2021 год - 2198483,5 тыс. рублей;

2022 год - 1398624,6 тыс. рублей;

2023 год - 1088443,8 тыс. рублей;

2024 год - 1792717,2 тыс. рублей;

2025 год - 1817195,69 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет 1385733,79 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 235416,2 тыс. рублей;

2019 год - 254166,4 тыс. рублей;

2020 год - 268528,9 тыс. рублей;

2021 год - 171709,7 тыс. рублей;

2022 год - 119612,0 тыс. рублей;

2023 год - 103286,45 тыс. рублей;

2024 год - 112353,34 тыс. рублей;

2025 год - 120660,86 тыс. рублей.

Объем ассигнований на реализацию Программы за счет внебюджетных источников составляет 1614000,0 тыс. рублей.

VI. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и результатов Программы

Ход реализации Программы ежегодно анализируется на основе оценки результативности мероприятий Программы, достижения ее целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы являются формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях ее реализации.

Ответственный исполнитель Программы:

осуществляет координацию деятельности участников Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и целевому использованию средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан;

организует текущее управление реализацией Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

подготавливает поквартальную разбивку целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы на очередной год;

организует мониторинг хода реализации Программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на их реализацию:

организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы совместно с участниками Программы организует экспертные проверки хода реализации Программы.

VII. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:

строительство жилья во вновь образуемых поселениях, предназначенных для переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства;

строительство объектов образования во вновь образуемых поселениях;

строительство объектов здравоохранения во вновь образуемых поселениях, в том числе родильного отделения и фельдшерско-акушерских пунктов;

строительство объектов культуры и административного назначения для полноценного функционирования органов власти и муниципальных учреждений во вновь образуемых поселениях;

строительство инженерной инфраструктуры во вновь образуемых поселениях, предназначенных для переселения лакского населения Новолакского района;

обеспечение занятости переселяемого населения во вновь образуемых поселениях для создания полноценных условий его жизнедеятельности.

[Перечень](#P1413) мероприятий Программы приведен в приложении N 2.

Информация об объемах и источниках финансирования по направлениям Программы приведена в [приложениях N 2](#P1413), [3](#P3294).

Информация об объемах и источниках финансирования развития производственных видов деятельности за счет средств предприятий и других внебюджетных источников приведена в [приложении N 4](#P3529).

VIII. Методика проведения оценки социально-экономической

и экологической эффективности Программы, ожидаемых

результатов реализации Программы и их влияния

на макроэкономическую ситуацию в республике, а также

оценки эффективности расходования бюджетных средств

Ожидаются следующие результаты реализации мероприятий Программы:

переселение на новое место жительства: 664 семей численностью 2656 человек;

строительство: 664 домов общей площадью 41,40 тыс. кв. метров, 7 учреждений дошкольного образования на 830 мест, учреждений здравоохранения, в том числе 1 родильного отделения на 15 коек и 8 фельдшерско-акушерских пунктов на 200 посещений, 8 объектов культуры на 1500 мест, 4 административных зданий, электрических сетей протяженностью 95,6 км, ВЛ-110 кВ с подстанцией 110/10 кВ протяженностью 15,74 км, газопроводов протяженностью 80,0 км, 39,5 км сетей водоснабжения, дорог в населенных пунктах протяженностью 135,8 км, трех мостовых переходов через коллекторы N 1, N 4 и через реку Шура-Озень, канализационных сетей протяженностью 130 км с очистными сооружениями на 4,2 тыс. куб. м в сутки;

бурение артскважины.

В качестве основных критериев оценки реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей Программы. Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оценки выполнения мероприятий Программы и оценки эффективности ее реализации.

Методика оценки социально-экономической эффективности хода

реализации государственной программы Республики Дагестан

"Переселение лакского населения Новолакского района на новое

место жительства и восстановление Ауховского района"

на период 2018-2025 годов

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки социально-экономической эффективности хода реализации Программы.

Эффективность Программы оценивается исходя из социально-экономических и экологических результатов ее реализации с учетом эффективности расходования средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

2. Оценка эффективности реализации Программы включает в себя следующие аспекты:

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с поставленными целями и задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

3. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается в:

завершении строительства жилья в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули для переселяемого населения;

увеличении количества переселенного населения;

развитии социальной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули (строительство образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, объектов культуры, административных зданий);

развитии инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули.

4. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный период и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. С учетом того, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется нарастающим итогом и на момент окончания Программы должен соответствовать социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

5. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации, а также по окончании ее реализации.

6. Мониторинг (оценка) эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=7D41D01CF066A6BE154E9B1C42409C098F5766A2A4B3A408642664625E397EFBYEO3P) Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. N 540 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан".

7. Отклонение в процентах каждого целевого показателя Программы рассчитывается по формуле:

,



где:

Оn - отклонение в процентах n-го целевого показателя;

Рф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Рп - значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл за каждый процент снижения.

Сводная оценка в баллах производится по следующей формуле:

О = О1 + О2 + ... + Оn,

где:

О - общее отклонение в процентах от показателей Программы.

8. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производятся анализ и аргументированное обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей на предстоящий период.

9. На основе проведенного анализа в случае необходимости ответственный исполнитель Программы разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Дагестан "Переселение

лакского населения Новолакского района

на новое место жительства и восстановление

Ауховского района" на период 2018-2025 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛАКСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУХОВСКОГО РАЙОНА"

НА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Исполнено за 1992-2017 гг. | Всего предусмотрено по Программе на 2018-2025 гг. | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Количество переселенного населения: семья / количество членов семьи | единиц / человек | 3053 / 12212 | 664 / 2656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Завершение строительства жилья для переселяемого населения | количество домов, ед. | 3053 | 664 | - | - | - | 166 | 249 | 249 |  |  |
| в том числе по селам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | ед. | 503 | 154 |  |  |  | 38 | 57 | 59 |  |  |
| с. Чапаево | ед. | 474 | 89 |  |  |  | 22 | 33 | 34 |  |  |
| с. Новолакское | ед. | 667 | 222 |  |  | 55 | 83 | 84 |  |  |  |
| с. Тухчар | ед. | 353 | 73 |  |  | 18 | 27 | 28 |  |  |  |
| с. Гамиях | ед. | 299 | 77 |  |  | 19 | 29 | 29 |  |  |  |
| с. Дучи | ед. | 268 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  |
| с. Новочуртах | ед. | 177 | 35 |  |  | 8 | 13 | 14 |  |  |  |
| с. Шушия | ед. | 145 | 0 |  |  | - | - | - |  |  |  |
| с. Ахар | ед. | 167 | 14 |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  |  |
| 3. | Строительство образовательных учреждений: | уч. мест | 3104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по селам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | уч. мест | 315  140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чапаево | уч. мест | 420 актовый зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новолакское | уч. мест | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тухчар | уч. мест | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Гамиях | уч. мест | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дучи | уч. мест | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новочуртах | уч. мест | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шушия | уч. мест | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ахар | уч. мест | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство учреждений дошкольного образования | мест | 370 | 830 |  |  |  | 180 | 230 | 140 | 140 | 140 |
| в том числе по селам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | мест |  | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| с. Чапаево | мест | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новолакское, детсад N 1 | мест | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новолакское, детсад N 2 | мест |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| с. Тухчар | мест |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
| с. Гамиях | мест |  | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
| с. Дучи | мест |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| с. Новочуртах | мест | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Шушия | мест |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| с. Ахар | мест |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 5. | Строительство учреждений здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| больница (поликлиника) | коек (посещений) | 50  (80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родильное отделение | коек |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| ФАПы | посещений | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по селам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| больница (поликлиника) | коек (посещений) | 50  (80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родильное отделение в с. Новолакское | коек |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 6. | ФАПы | посещений | 25 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| в том числе по селам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Чапаево | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Новолакское | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Тухчар | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Гамиях | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Дучи | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Новочуртах | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| с. Шушия | посещений | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ахар | посещений |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 7. | Строительство объектов культуры | мест | 100 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| в том числе по селам: | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | мест |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| с. Чапаево | мест |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| Дом культуры, с. Новолакское | мест |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| с. Тухчар | мест |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| с. Гамиях | мест |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| с. Дучи |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| с. Новочуртах |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| с. Шушия |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ахар |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8. | Строительство административных зданий | единиц | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| в том числе по селам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чапаево | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Новолакское | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тухчар | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Гамиях | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Дучи | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новочуртах | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| с. Шушия | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ахар | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Электроснабжение населенных пунктов (ВЛ-04 кВ и ВЛ-10 кВ) | км | 140,43 | 95,6 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 30,6 |  |
| 10. | Строительство ВЛ-110 кВ с подстанцией | км |  | 15,74 |  | 15,74 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Водопроводные разводящие сети | км | 80,35 | 39,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |  |
| 12. | Газификация населенных пунктов | км | 91,40 | 80,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |
| 13. | Благоустройство 9 населенных пунктов с вертикальной планировкой дороги | км |  | 135,8 |  |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 50,4 | 50,4 |
| 14. | Строительство артскважин с накопительным резервуаром | объектов | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15. | Орошение приусадебных участков | га | 40,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |
| 16. | Строительство мостового перехода через коллектор N 1 на подъездной дороге к с. Тухчар | пог. м |  | 27,20 |  |  |  |  |  |  |  | 27,20 |
| 17. | Строительство мостового перехода через коллектор К-4, с. Новолакское | пог. м |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |
| 18. | Строительство мостового перехода через р. Шура-Озень, с. Новолакское, с. Тухчар | пог. м |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |
| 19. | Мероприятия по отводу поверхностных вод с территорий с. Новокули, с. Тухчар, с. Дучи |  | 1,60 | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  | 6,40 |
| 20. | Канализационные сети с очистными сооружениями переселенческого Новолакского района | км  тыс. куб. м в сутки |  | 130  4,2 | 4,2 |  |  | 50 км | 50 км |  | 30 км |  |

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Дагестан "Переселение

лакского населения Новолакского района

на новое место жительства и восстановление

Ауховского района" на период 2018-2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО

РАЙОНА НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

АУХОВСКОГО РАЙОНА" НА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДОВ

Мероприятия на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Мощность, подлежащая вводу до конца строительства | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | |
| всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства |  | 472124,6 | 429708,4 | 42416,2 | 314327,3 | 298610,9 | 15716,4 | 383078,9 | 353000,0 | 30078,9 | 2324193,2 | 2198483,5 | 125709,7 | 1472236,6 | 1398624,6 | 73612,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| завершение строительства жилья в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули | 41,4 тыс. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461052,6 | 438000,0 | 23052,6 | 665789,5 | 632500,0 | 33289,5 |
| 2. | Развитие социальной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули  в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226221,1 | 214910,0 | 11311,1 | 240105,3 | 228100,0 | 12005,3 |
| 2.1. | Детские сады, всего | 830 мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226221,1 | 214910,0 | 11311,1 | 240105,3 | 228100,0 | 12005,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | 140 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Новолакское, детсад N 2 | 140 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Тухчар | 140 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Гамиях | 140 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 129789,5 | 123300,0 | 6489,5 |
| с. Дучи | 90 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 110747,4 | 105210,0 | 5537,4 | 0,0 |  |  |
| с. Шушия | 90 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 115473,7 | 109700,0 | 5773,7 | 0,0 |  |  |
| с. Ахар | 90 мест | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 110315,8 | 104800,0 | 5515,8 |
| 2.2. | Родильное отделение | 15 коек | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Фельдшерско-акушерские пункты | 200 пос. в смену | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | 25 пос. в смену | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Чапаево | 25 пос. в смену |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Новолакское | 25 пос. в смену | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Тухчар | 25 пос. в смену |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Гамиях | 25 пос. в смену | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Дучи | 25 пос. в смену |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Новочуртах | 25 пос. в смену |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| с. Ахар | 25 пос. в смену |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Объекты культуры | 1500 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры в с. Новолакское | 400 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Гамиях | 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Новокули | 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Чапаево | 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Тухчар | 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Новочуртах | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Дучи | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клуб в с. Ахар | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Административные здания | 60 раб. мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чапаево | 15 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тухчар | 15 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новочуртах | 15 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Гамиях | 15 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули, всего |  | 452324,6 | 429708,4 | 22616,2 | 314327,3 | 298610,9 | 15716,4 | 371578,9 | 353000,0 | 18578,9 | 1636919,5 | 1545573,5 | 91346,0 | 566341,8 | 538024,6 | 28317,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка проектов планировки и застройки 9 населенных пунктов переселенческого Новолакского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрификация населенных пунктов | 95,6 км | 84210,5 | 80000,0 | 4210,5 | 31237,1 | 29675,2 | 1561,9 | 21052,6 | 20000,0 | 1052,6 | 48000,0 | 45600,0 | 2400,0 | 48000,0 | 45600,0 | 2400,0 |
| водоснабжение населенных пунктов | 39,5 км | 36842,1 | 35000,0 | 1842,1 | 10421,1 | 9900,0 | 521,1 | 21052,6 | 20000,0 | 1052,6 | 92105,3 | 87500,0 | 4605,3 | 21052,6 | 20000,0 | 1052,6 |
| газоснабжение населенных пунктов | 80 км | 36190,4 | 34380,9 | 1809,5 | 10421,1 | 9900,0 | 521,1 | 17409,5 | 16539,0 | 870,5 | 20842,1 | 19800,0 | 1042,1 | 10526,3 | 10000,0 | 526,3 |
| благоустройство и дороги | 135,8 км | 26315,8 | 25000,0 | 1315,8 | 15980,7 | 15181,7 | 799,0 | 31579,0 | 30000,0 | 1579,0 | 832842,1 | 791200,0 | 41642,1 | 421052,6 | 400000,0 | 21052,6 |
| 3.2. | Строительство ВЛ-110 кВ с подстанцией 110/10 | 15,74 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168593,7 | 160164,0 | 8429,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Строительство артскважин с накопительным резервуаром | 1 объект | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.4. | Орошение приусадебных участков | 650 га | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.5. | Строительство мостового перехода через коллектор N 1 на подъездной дороге к с. Тухчар | 27,2 пог. м | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.6. | Строительство мостового перехода через коллектор К-4, с. Новолакское | 24 пог. м | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.7. | Строительство мостового перехода через р. Шура-Озень, с. Новолакское - с. Тухчар | 36 пог. м | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.8. | Мероприятия по отводу поверхностных вод с территорий с. Новокули, с. Тухчар, с. Дучи |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  |
| 3.9. | Канализационные сети с очистными сооружениями переселенческого Новолакского района | 130 км 4,2 тыс. куб. м в сутки | 268765,8 | 255327,5 | 13438,3 | 77673,6 | 73789,9 | 3883,7 | 280485,2 | 266461,0 | 14024,2 | 633130,0 | 601473,5 | 31656,5 | 65710,2 | 62424,64 | 3285,6 |
| 4. | Проектные работы |  | 19800,00 | 0,00 | 19800,00 |  |  |  | 11500,00 | 0,00 | 11500,00 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Мощность, подлежащая вводу до конца строительства | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | Объем финансирования на 2018-2025 годы | | |
| 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | | |
| всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства, |  | 1145730,25 | 1088443,80 | 57286,45 | 1887070,54 | 1792717,20 | 94353,34 | 1919856,55 | 1817195,69 | 102660,86 | 9918617,89 | 9376784,10 | 541833,79 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Завершение строительства жилья в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули | 41,4 тыс. м2 | 664536,80 | 631310,00 | 33226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1791378,90 | 1701810,00 | 89568,90 |
| 3. | Развитие социальной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули  в том числе: |  | 275978,90 | 262180,00 | 13798,90 | 492764,00 | 468125,90 | 24638,10 | 649685,50 | 617201,30 | 32484,20 | 1884754,80 | 1790517,20 | 94237,60 |
| Детские сады, всего | 830 мест | 128810,50 | 122370,00 | 6440,50 | 128810,50 | 122370,00 | 6440,50 | 126884,20 | 120540,00 | 6344,20 | 850831,60 | 808290,00 | 42541,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | 140 мест | 128810,50 | 122370,00 | 6440,50 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 128810,50 | 122370,00 | 6440,50 |
| с. Новолакское, детсад N 2 | 140 мест | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 126884,20 | 120540,00 | 6344,20 | 126884,20 | 120540,00 | 6344,20 |
| с. Тухчар | 140 мест | 0,00 |  |  | 128810,50 | 122370,00 | 6440,50 | 0,00 |  |  | 128810,50 | 122370,00 | 6440,50 |
| с. Гамиях | 140 мест | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 129789,50 | 123300,00 | 6489,50 |
| с. Дучи | 90 мест | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 110747,40 | 105210,00 | 5537,40 |
| с. Шушия | 90 мест | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 115473,70 | 109700,00 | 5773,70 |
| с. Ахар | 90 мест | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 110315,80 | 104800,00 | 5515,80 |
| Родильное отделение | 15 коек | 147168,40 | 139810,00 | 7358,40 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 147168,40 | 139810,00 | 7358,40 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 200 пос. в смену | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189933,00 | 180436,40 | 9496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189933,00 | 180436,40 | 9496,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Новокули | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 23728,70 | 22542,30 | 1186,40 | 0,00 |  |  | 23728,70 | 22542,30 | 1186,40 |
| с. Чапаево | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 23051,40 | 21898,80 | 1152,60 | 0,00 |  |  | 23051,40 | 21898,80 | 1152,60 |
| с. Новолакское | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 24958,40 | 23710,50 | 1247,90 | 0,00 |  |  | 24958,40 | 23710,50 | 1247,90 |
| с. Тухчар | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 23489,00 | 22314,60 | 1174,40 | 0,00 |  |  | 23489,00 | 22314,60 | 1174,40 |
| с. Гамиях | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 23342,10 | 22175,00 | 1167,10 | 0,00 |  |  | 23342,10 | 22175,00 | 1167,10 |
| с. Дучи | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 24218,50 | 23007,60 | 1210,90 | 0,00 |  |  | 24218,50 | 23007,60 | 1210,90 |
| с. Новочуртах | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 23551,60 | 22374,00 | 1177,60 | 0,00 |  |  | 23551,60 | 22374,00 | 1177,60 |
| с. Ахар | 25 пос. в смену | 0,00 |  |  | 23593,30 | 22413,60 | 1179,70 | 0,00 |  |  | 23593,30 | 22413,60 | 1179,70 |
| Объекты культуры | 1500 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69031,10 | 65579,50 | 3451,60 | 522801,30 | 496661,30 | 26140,00 | 591832,40 | 562240,80 | 29591,60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дом культуры в с. Новолакское | 400 м |  |  |  | 69031,1 | 65579,5 | 3451,6 | 105479,90 | 100205,90 | 5274,00 | 174511,00 | 165785,40 | 8725,60 |
| клуб в с. Гамиях | 200 м |  |  |  |  |  |  | 62224,10 | 59112,90 | 3111,20 | 62224,10 | 59112,90 | 3111,20 |
| клуб в с. Новокули | 200 м |  |  |  |  |  |  | 62005,30 | 58905,00 | 3100,30 | 62005,30 | 58905,00 | 3100,30 |
| клуб в с. Чапаево | 200 м |  |  |  |  |  |  | 61692,60 | 58608,00 | 3084,60 | 61692,60 | 58608,00 | 3084,60 |
| клуб в с. Тухчар | 200 м |  |  |  |  |  |  | 62964,00 | 59815,80 | 3148,20 | 62964,00 | 59815,80 | 3148,20 |
| клуб в с. Новочуртах | 100 м |  |  |  |  |  |  | 59400,00 | 56430,00 | 2970,00 | 59400,00 | 56430,00 | 2970,00 |
| клуб в с. Дучи | 100 м |  |  |  |  |  |  | 54512,50 | 51786,90 | 2725,60 | 54512,50 | 51786,90 | 2725,60 |
| клуб в с. Ахар | 100 м |  |  |  |  |  |  | 54522,90 | 51796,80 | 2726,10 | 54522,90 | 51796,80 | 2726,10 |
| Административные здания,  в том числе: | 60 раб. мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104989,40 | 99740,00 | 5249,40 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 104989,40 | 99740,00 | 5249,40 |
| с. Чапаево | 15 раб. мест |  |  |  | 26168,40 | 24860,00 | 1308,40 | 0,0 |  |  | 26168,40 | 24860,00 | 1308,40 |
| с. Тухчар | 15 раб. мест |  |  |  | 25957,80 | 24660,00 | 1297,80 | 0,0 |  |  | 25957,80 | 24660,00 | 1297,80 |
| с. Новочуртах | 15 раб. мест |  |  |  | 27073,70 | 25720,00 | 1353,70 | 0,0 |  |  | 27073,70 | 25720,00 | 1353,70 |
| с. Гамиях | 15 раб. мест |  |  |  | 25789,50 | 24500,00 | 1289,50 | 0,0 |  |  | 25789,50 | 24500,00 | 1289,50 |
| 4. | Развитие инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули, всего |  | 205214,55 | 194953,80 | 10260,75 | 1394306,54 | 1324591,30 | 69715,24 | 1270171,05 | 1199994,39 | 70176,66 | 6211184,19 | 5884456,90 | 0,00  326727,29 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка проектов планировки и застройки 9 населенных пунктов переселенческого Новолакского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4537042,89 | 4310190,79 | 226852,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрификация населенных пунктов | 95,6 км | 48000,00 | 45600,00 | 2400,00 | 130790,54 | 124251,00 | 6539,54 | 0,00 |  |  | 411290,74 | 390726,20 | 20564,54 |
| водоснабжение населенных пунктов | 39,5 км | 21052,63 | 20000,00 | 1052,63 | 71857,84 | 68265,00 | 3592,84 | 0,00 |  |  | 274384,20 | 260665,00 | 13719,20 |
| газоснабжение населенных пунктов | 80 км | 10526,32 | 10000,00 | 526,32 | 4047,86 | 3845,50 | 202,36 | 0,00 |  |  | 109963,60 | 104465,40 | 5498,20 |
| благоустройство и дороги | 135,8 км | 117021,10 | 111170,00 | 5851,10 | 1171040,30 | 1112488,30 | 58552,00 | 1125573,25 | 1069294,59 | 56278,66 | 3741404,35 | 3554334,19 | 187070,16 |
| Строительство ВЛ-110 кВ с подстанцией 110/10 | 15,74 км | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 168593,40 | 160163,70 | 8429,70 |
| Строительство арт-скважин с накопительным резервуаром | 1 объект | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7019,10 | 0,00 | 7019,10 | 7019,10 | 0,00 | 7019,10 |
| Орошение приусадебных участков | 650 га | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 77428,40 | 73557,00 | 3871,40 | 77428,40 | 73557,00 | 3871,40 |
| Строительство мостового перехода через коллектор N 1 на подъездной дороге к с. Тухчар | 27,2 пог. м | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 15840,00 | 15048,00 | 792,00 | 15840,00 | 15048,00 | 792,00 |
| Строительство мостового перехода через коллектор К-4, с. Новолакское | 24 пог. м | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 19216,40 | 18255,60 | 960,80 | 19216,40 | 18255,60 | 960,80 |
| Строительство мостового перехода через р. Шура-Озень, с. Новолакское - с. Тухчар | 36 пог. м | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 25093,90 | 23839,20 | 1254,70 | 25093,90 | 23839,20 | 1254,70 |
| Мероприятия по отводу поверхностных вод с территорий с. Новокули, с. Тухчар, с. Дучи |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
| Канализационные сети с очистными сооружениями переселенческого Новолакского района | 130 км  5 тыс. куб м в сутки | 8614,50 | 8183,80 | 430,70 | 16570,00 | 15741,50 | 828,50 | 0,00 |  | 0,00 | 1350949,99 | 1283402,57 | 67547,42 |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31300,00 | 0,00 | 31300,00 |

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Дагестан "Переселение

лакского населения Новолакского района

на новое место жительства и восстановление

Ауховского района" на период 2018-2025 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА

НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АУХОВСКОГО

РАЙОНА" НА ПЕРИОД 2018-2025 ГОДОВ

Мероприятия на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Мощность подлежащая вводу в эксплуатацию до конца строительства | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | |
| всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства |  | 193000,00 | 0,00 | 193000,00 | 238450,00 | 0,00 | 238450,00 | 238450,00 | 0,00 | 238450,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района |  | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 |
| 2. | Компенсации за оставляемые жилые дома и строения |  | 115000,00 | 0,00 | 115000,00 | 166200,00 | 0,00 | 166200,00 | 166200,00 | 0,00 | 166200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выплата единовременных пособий на хозяйственное обзаведение и транспортные расходы |  | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 54250,00 | 0,00 | 54250,00 | 54250,00 | 0,00 | 54250,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 |

Мероприятия на 2023-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Мощность, подлежащая вводу до конца строительства | Объем финансирования (млн. руб.) | | | | | | | | | Объем финансирования на 2018-2025 годы | | |
| 2023 г. | | | 2024 г. | | | 2025 г. | | |
| всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета | всего | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
|  | Мероприятия по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства в том числе: |  | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 843900,00 | 0,00 | 843900,00 |
| 1. | Содержание и эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и дренажной системы переселенческих населенных пунктов Новолакского района |  | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 144000,00 | 0,00 | 144000,00 |
| 2. | Компенсации за оставляемые жилые дома и строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447400,00 | 0,00 | 447400,00 |
| 3. | Выплата единовременных пособий на хозяйственное обзаведение и транспортные расходы |  | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 |  |  |  |  |  |  | 252500,00 | 0,00 | 252500,00 |

Приложение N 4

к государственной программе

Республики Дагестан "Переселение

лакского населения Новолакского района

на новое место жительства и восстановление

Ауховского района" на период 2018-2025 годов

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВИДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ДРУГИХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Годы начала и окончания строительства | Мощность в соответствующих единицах, количество рабочих мест | Сметная стоимость в ценах 2017 года | Объем финансирования за счет средств предприятий и других внебюджетных источников | Заказчик (ответственный исполнитель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО "Агро-Ас" в с. Новокули (тепличный комплекс по производству овощей на площади 10 га) | 2018-2025 | 300 тонн в год / 220 раб. мест | 629000,0 | 629000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
| 2. | КФХ "Милана" в с. Новочуртах (теплица по выращиванию томатов на площади 7 га) | 2018-2019 | 100 тонн в год / 63 раб. места | 70000,0 | 70000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
| 3. | ИП "Зубайров Абдурашид Убидулаевич" в с. Новокули (комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции) | 2018 | 240 тонн в год / 100 раб. мест | 65000,0 | 65000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
| 4. | ЗАО "Алмар-Каспиан" в с. Гамиях (мясокомбинат) | 2018-2019 | 360 тонн в год / 300 раб. мест | 420000,0 | 420000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
| 5. | "Кама-Лизинг" в с. Новолак (инвестиционный проект по обслуживанию большегрузных машин) | 2018-2020 | 9000 большегрузных машин и 20000 легковых машин в год / 150 раб. мест | 200000,0 | 200000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
| 6. | ООО "ГРИДМА" в с. Новокули (производство медицинских расходных материалов) | 2018-2020 | 200 млн. одноразовых шприцев в год / 50 раб. мест | 120000,0 | 120000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
| 7. | ООО "Шатим Трейд" в с. Новокули (торгово-производственная база металлопластиковых конструкций) | 2018-2019 | 100 тыс. кв. м окон и дверей в год / 70 раб. мест | 110000,0 | 110000,0 | администрация муниципального района "Новолакский район",  физические и юридические лица |
|  | Итого |  | 953 раб. места | 1614000,0 | 1614000,0 |  |