Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017 г. N 47

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ", О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

И О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

государственную [программу](#P40) Республики Дагестан "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы" (далее - Программа);

[изменения](#P2066), которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан.

2. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан при внесении изменений в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусматривать средства на финансирование [Программы](#P40).

3. Установить, что объемы финансирования [Программы](#P40) подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

4. Для реализации мероприятий [Программы](#P40) создать государственное автономное учреждение Республики Дагестан "Центр информационных технологий" (далее - ГАУ РД "ЦИТ").

5. Утвердить [перечень](#P2156) мероприятий по созданию ГАУ РД "ЦИТ" согласно приложению N 1.

6. Утвердить [перечень](#P2205) объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ РД "ЦИТ", согласно приложению N 2.

7. Министерству транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан совместно с Комитетом по управлению государственным имуществом Республики Дагестан осуществить мероприятия по созданию ГАУ РД "ЦИТ".

8. Министерству финансов Республики Дагестан при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть средства на содержание ГАУ РД "ЦИТ".

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 12 сентября 2013 г. N 432 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие электронного правительства Республики Дагестан до 2018 года" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 18, ст. 1162).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Исаева Ш.А.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ГАМИДОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 28 февраля 2017 г. N 47

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан (далее - Минтрансэнергосвязь РД) |
|  | Участники Программы | - | органы исполнительной власти Республики Дагестан (далее - ОИВ) и органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - ОМСУ) (по согласованию) |
|  | Цели Программы | - | повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;создание условий для обеспечения равного доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям (далее - ИКТ) на территории Республики Дагестан;повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и органов власти на основе информационных и телекоммуникационных технологий;повышение эффективности системы государственного управления на основе использования ИКТ;повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг гражданам и организациям в Республике Дагестан с использованием ИКТ, а также по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);расширение возможностей доступа граждан и организаций к деятельности ОИВ;повышение эффективности работы финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан;переход к централизованному управлению финансами республики посредством формирования единого информационного пространства;обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного заказа и исполнения контрактов |
|  | Задачи Программы | - | формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан;внедрение в деятельность Правительства Республики Дагестан, органов государственной власти Республики Дагестан новых ИКТ и формирование электронного правительства Республики Дагестан;формирование республиканской законодательной базы в сфере ИКТ;создание условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами и бизнес-сообществом и повышения качества и оперативности предоставления им государственных и муниципальных услуг с использованием ИКТ;создание условий для обеспечения защиты государственных информационных ресурсов и информационных систем;создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности;сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований, обеспечение технической и информационной поддержки бюджетного процесса;сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета с целью обеспечения перехода органов государственной власти на программно-целевой принцип формирования бюджета ("программный бюджет");создание и развитие централизованной республиканской системы по повышению эффективности управления процессами государственного заказа |
|  | Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа рассчитана на период с 2017 по 2022 год, разделение на этапы не предусмотрено |
|  | Целевые индикаторы и показатели Программы | - | доля ОИВ, ОМСУ и объектов социальной инфраструктуры в Республике Дагестан, подключенных к региональной информационно-телекоммуникационной сети Единой государственной системы управления и передачи данных Республики Дагестан (далее - ЕГСУПД РД);доля ОИВ, ОМСУ, имеющих доступ к системе видеоконференцсвязи;доля муниципальных образований Республики Дагестан, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Республики Дагестан; количество покрытых сетью подвижной радиосвязи (сотовая связь) малых населенных пунктов Республики Дагестан;доля государственных информационных систем, обеспеченных средствами защиты информации и подключенных к единой системе управления информационной безопасностью;доля ОИВ и ОМСУ, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") посредством единого коммуникационного центра доступа ОИВ и ОМСУ к сети "Интернет";количество защищенных ведомственных информационно-телекоммуникационных сетей с использованием средств криптографической защиты информации в ОИВ и ОМСУ, интегрированных с ЕГСУПД РД;количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид;количество тиражируемых государственных и муниципальных услуг;количество окон МФЦ, обеспеченных автоматизированной информационной системой МФЦ (далее - АИС МФЦ);доля ОИВ, обеспеченных лицензионным программным обеспечением для организации видеоконференцсвязи;уровень удовлетворенности жителей Республики Дагестан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше;удельный вес главных распорядителей средств бюджета, подключенных к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом Республики Дагестан для осуществления программно-целевого планирования |
|  | Объемы и источники финансирования Программы | - | реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, в том числе формируемых за счет поступающих в республиканский бюджет Республики Дагестан средств федерального бюджета и внебюджетных средств;общий объем финансирования Программы составляет 4342,8768 млн. рублей;объем финансирования Программы по годам:в 2017 году - 1589,4075 млн. рублей;в 2018 году - 1392,4413 млн. рублей;в 2019 году - 545,5715 млн. рублей;в 2020 году - 401,5015 млн. рублей;в 2021 году - 192,8275 млн. рублей;в 2022 году - 221,1275 млн. рублей;из них за счет средств:республиканского бюджета Республики Дагестан - 3884,8768 млн. рублей, в том числе:в 2017 году - 1507,7575 млн. рублей;в 2018 году - 1313,7913 млн. рублей;в 2019 году - 475,5715 млн. рублей;в 2020 году - 325,4015 млн. рублей;в 2021 году - 132,0275 млн. рублей;в 2022 году - 130,3275 млн. рублей;федерального бюджета - 239,200 млн. рублей, в том числе:в 2017 году - 53,850 млн. рублей;в 2018 году - 54,850 млн. рублей;в 2019 году - 40,200 млн. рублей;в 2020 году - 40,300 млн. рублей;в 2021 году - 25,000 млн. рублей;в 2022 году - 25,000 млн. рублей;внебюджетных источников (по согласованию) - 218,800 млн. рублей, в том числе:в 2017 году - 27,800 млн. рублей;в 2018 году - 23,800 млн. рублей;в 2019 году - 29,800 млн. рублей;в 2020 году - 35,800 млн. рублей;в 2021 году - 35,800 млн. рублей;в 2022 году - 65,800 млн. рублей |
|  | Ожидаемые результаты реализации Программы | - | количество городских и сельских поселений, подключенных к региональной информационно-телекоммуникационной сети ЕГСУПД РД, - 650 единиц;уровень программного и технического обеспечения Центра обработки данных (ЦОД) - 100 процентов;количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, - 220 единиц;количество покрытых сетью подвижной радиосвязи (сотовая связь) малых населенных пунктов Республики Дагестан - 30 единиц;количество защищенных ведомственных информационно-телекоммуникационных сетей с использованием средств криптографической защиты информации в ОИВ и ОМСУ и их интеграция с ЕГСУПД РД - 60 единиц;удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской местности), - 80 процентов;доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих информационные ресурсы в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом - 90 процентов;повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих;сокращение времени взаимодействия граждан, организаций и органов власти;повышение экономической эффективности использования бюджетных средств на государственное управление;информационная безопасность в соответствии с требованиями регуляторов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности Российской Федерации;доступность государственных и муниципальных услуг для любого гражданина;развитие инфраструктуры электронного правительства Республики Дагестан;создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности;обеспечение перехода органов государственной власти Республики Дагестан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ;повышение доли ОИВ и ОМСУ, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота (далее - ЕСЭД) |

I. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с основными приоритетами и направлениями государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Концепцией региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2769-р, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, а также Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р.

Широкомасштабная интеграция информационных и телекоммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека является глобальной тенденцией мирового развития. Стремительные темпы развития инновационных технологий, постоянно возрастающие требования, предъявляемые потребителями к качеству и расширению перечня предоставляемых услуг, в совокупности формируют тенденцию к повышению качества жизни населения и развитию социальной сферы, эффективному функционированию ОИВ и ОМСУ, повышению конкурентоспособности экономики.

Президентом Российской Федерации подчеркнуто, что в России должны быть созданы все необходимые предпосылки для интеграции в глобальное информационное общество.

Для достижения этой цели в Республике Дагестан необходимо решить ряд проблем:

услуги в сфере информационных и телекоммуникационных технологий являются весьма дорогими для ряда социальных групп;

качество услуг не соответствует ожиданиям;

распространение навыков использования информационных и телекоммуникационных технологий в работе и повседневной жизни явно недостаточно;

стандарты профессиональной подготовки работников отрасли информационных технологий устарели;

высока зависимость от зарубежной продукции в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;

низок уровень правовой защиты интеллектуальной собственности.

Данные проблемы обусловлены недостаточно развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой региона. Для их решения необходима комплексная реализация мероприятий по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан.

Еще одним фактором, определяющим целесообразность применения программного метода, является то, что развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан требует централизованного подхода, опирающегося на единые стандарты и технологии. Самостоятельное решение локальных задач отдельно взятым органом исполнительной власти Республики Дагестан на практике, как правило, приводит к утрате совместимости программных и аппаратных средств, затрудняет взаимодействие учреждений и приводит к неоправданным дополнительным затратам республиканского бюджета на устранение этой проблемы.

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Необходимым условием для создания в Республике Дагестан информационного общества является высокий уровень развития информационных технологий. Для его достижения необходимо обеспечить возможность внедрения современных технологий и сформировать привычку их использования в повседневной жизни. Поскольку информационное общество по своей природе не может быть локальным, то для всех граждан Российской Федерации независимо от места их проживания и социального статуса должны соблюдаться единые стандарты доступности информационных технологий.

Для достижения указанной цели необходимо решить целый ряд проблем, имеющих место в Республике Дагестан, главной из которых является существенное информационное неравенство как среди ОИВ, ОМСУ, так и среди населения.

Указанное информационное неравенство обусловлено недостаточно развитой информационно-телекоммуникационной инфраструктурой региона и, как следствие, различной степенью использования информационных и телекоммуникационных технологий в центральных и периферийных районах Республики Дагестан. Данное обстоятельство негативно влияет практически на все сферы развития региона, включая экономику, государственное управление и культурное развитие.

Для ликвидации указанного различия необходима реализация мероприятий, направленных на создание на территории Республики Дагестан современных телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов, призванных стать мощным инструментом, обеспечивающим всестороннее поступательное развитие региона.

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства обеспечат:

повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и муниципальных услуг;

адресное получение услуг;

сокращение времени на получение услуг и информации;

открытость власти;

повышение эффективности принимаемых управленческих решений и межведомственного взаимодействия;

осуществление мониторинга потребностей и удовлетворенности населения качеством жизни и деятельностью ОИВ.

Кроме того, совершенствование единой региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в рамках Программы позволит оптимизировать деятельность ОИВ, а также максимально эффективно задействовать программные и аппаратные средства, каналы связи при реализации функций государственного управления и обеспечить население региона современными информационными и телекоммуникационными услугами.

Программа сформирована в соответствии с инновационным сценарием социально-экономического развития Российской Федерации, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.

При реализации инновационного сценария Программа решает задачи не только в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, но и становится инструментом решения задач регионального развития и повышения качества жизни населения, а также модернизации в иных сферах (управление, образование, здравоохранение, культура).

Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденная Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 г. N 38, предполагает переход региона к инновационному типу развития, непременным условием которого является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан. Решение данной задачи обеспечивается в рамках реализации приоритетных национальных проектов, в осуществлении которых принимают участие органы государственной власти Республики Дагестан.

В этих целях в рамках создания регионального сегмента ЕГСУПД РД реализованы мероприятия по модернизации структуры сети передачи данных. В рамках ЕГСУПД РД осуществлены мероприятия по реализации проекта по созданию собственной республиканской сети волоконно-оптических линий связи (далее - ВОЛС), проведены работы по прокладке приобретенного оптоволоконного кабеля.

К ЕГСУПД РД подключены 135 муниципальных образований и 29 ОИВ. Необходимо продолжить работы по подключению к ЕГСУПД РД городских и сельских поселений. Всего следует подключить 650 населенных пунктов, к 2018 году - 26 процентов от общего числа (170 населенных пунктов).

Реализация настоящей Программы позволит объединить ОИВ и ОМСУ в ЕГСУПД РД, внедрить электронный документооборот, обеспечить органы власти, а также образовательные, медицинские и другие бюджетные учреждения широкополосным доступом в сеть "Интернет", развернуть центры телемедицины, предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде, наладить видеоконференцсвязь.

В соответствии с государственным контрактом на расширение системы защищенного информационного взаимодействия для ЕГСУПД РД в малом зале заседаний здания Правительства Республики Дагестан установлена система защищенной видеоконференцсвязи. У глав всех районов и городов республики установлено периферийное оборудование видеоконференцсвязи.

Формирование электронного правительства предполагает повышение эффективности государственного и муниципального управления, в том числе за счет перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Реализация перехода на предоставление услуг в электронном виде позволит уменьшить количество документов, необходимых для получения услуги гражданином, сократить время ее получения, количество посещений гражданином ОИВ и ОМСУ.

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в Республике Дагестан переведены на предоставление в электронном виде 155 государственных и муниципальных услуг. Обеспечена возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) по 76 государственным и муниципальным услугам. Проведены работы по тиражированию 42 наиболее востребованных, социально значимых муниципальных услуг для 52 муниципальных образований уровня "район - город". Всего растиражировано 8673 муниципальные услуги. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 17 государственных и муниципальных услуг переведены на предоставление в электронном виде до 5-го этапа с реализацией возможности получения ответа заявителями в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ).

Проведены работы по модернизации многоуровневой автоматизированной информационной системы ЗАГС (далее - МАИС ЗАГС) для обеспечения возможности приема заявлений с ЕПГУ и предоставления ответов на запросы, полученные в рамках оказания государственных и муниципальных услуг федеральными и региональными органами власти.

С целью повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан проведены работы по доработке электронных сервисов (адаптеров) с использованием единого электронного сервиса СМЭВ до версии 3.0 согласно Методическим рекомендациям по работе в СМЭВ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Проведены работы по внедрению информационной системы формирования, учета и отправки начислений в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), включая интеграцию с информационной учетной процессной подсистемой Республики Дагестан. В 2015 году информационная система по формированию, учету и отправке начислений в ГИС ГМП была доработана до версии 1.16.1 в соответствии с рекомендациями Федерального казначейства.

Согласно подпункту "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо к 2018 году достичь целевого значения показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - показатель) не менее 70 процентов. Проводится работа по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем размещения такой информации в СМИ, на интернет-порталах ОИВ. В настоящее время прорабатываются вопросы включения ознакомительного курса о возможностях использования элементов электронного правительства в образовательные программы, что позволит сформировать компьютерно грамотное подрастающее поколение, имеющее представление о механизмах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проведения информирования и регистрации заявителей, обратившихся в МФЦ, на ЕПГУ, регистрации штата государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников подведомственных учреждений на ЕПГУ в целях повышения показателя. В ноябре 2014 года в Республике Дагестан функционировал 1 центр подтверждения учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) на базе ОАО "Ростелеком". В настоящее время в Республике Дагестан функционируют 190 центров подтверждения учетных записей в ЕСИА.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, должна составлять не менее 90 процентов.

В 2016 году в Республике Дагестан действовало 57 МФЦ на 420 окон, а также 434 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, и значение указанного целевого показателя по республике составило 98 процентов.

В 2012 году завершена реализация инвестиционного проекта "Строительство узла внутризоновой телефонной связи на территории Республики Дагестан с использованием NGN-технологий и волоконнооптической линии связи", который охватывает все города, районные центры и сопутствующие населенные пункты ВОЛС протяженностью более 2500 километров. Установлены и оборудованы узлы широкополосного доступа к сети "Интернет" во всех городах и районных центрах. При этом широкополосный доступ к сети "Интернет" стал доступным не только для организаций, но и для населения отдаленных районов республики.

В основные задачи формирования инфраструктуры электронного правительства входит построение информационно-аналитических систем для повышения эффективности государственного управления. И в этом направлении в республике проводится комплекс мероприятий.

В целях формирования единого информационного пространства органов государственной власти республики планируется создание единого систематизированного веб-решения для всех ОИВ в сети "Интернет".

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и постановления Правительства Республики Дагестан от 14 ноября 2014 г. N 546 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан" создана единая технологическая платформа, на базе которой обеспечивается функционирование официальных сайтов ОИВ в сети "Интернет".

В целях организации единого коммутационного стыка для доступа к сети "Интернет" ОИВ проведены подготовительные мероприятия. Подготовлено техническое задание на закупку оборудования и развертывание центра обработки данных (далее - ЦОД).

Кроме того, ведется работа по созданию республиканского корпоративного портала (внутреннего портала) ОИВ как сервиса по поддержке групп коллективной работы, по предоставлению персонифицированного доступа к рабочим и общекорпоративным данным государственного сектора.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2014 г. N 44 "О межведомственном электронном документообороте" создана единая межведомственная система электронного документооборота на уровне всей республики, которая развернута как "облачный" сервис и размещена на серверах ЦОД.

К ЕСЭД подключены не только органы государственной власти, такие, как Народное Собрание Республики Дагестан, Счетная палата Республики Дагестан, Конституционный суд Республики Дагестан, Избирательная комиссия Республики Дагестан, 30 органов исполнительной власти Республики Дагестан, но и администрации 10 городских округов и 42 муниципальных района Республики Дагестан, около 500 структурных подразделений и муниципальных учреждений администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан.

Необходимо продолжить мероприятия по развитию ЕСЭД и подключению к нему всех ОМСУ (в том числе администраций сельских поселений), всех подведомственных организаций и учреждений органов исполнительной власти Республики Дагестан и муниципальных организаций, а также учреждений, подведомственных ОМСУ.

Однако проводимый комплекс работ является недостаточным для внедрения современных средств ИКТ в деятельность органов государственной власти Республики Дагестан и ОМСУ и для построения электронного правительства Республики Дагестан.

К наиболее важным проблемам информатизации республиканских органов государственной власти и ОМСУ необходимо отнести:

недостаточное развитие и использование ИКТ в государственном управлении;

отсутствие прозрачности деятельности ОИВ;

ведомственную разобщенность информации, что приводит к дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и достоверности информации и к дополнительным финансовым затратам;

недостаточное развитие информационного взаимодействия органов государственной власти и ОМСУ с общественностью, а также средств обратной связи, обеспечивающих проведение опросов и социологических исследований в целях изучения и анализа общественного мнения, обсуждения принимаемых решений.

Кроме того, отмеченные выше проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти.

Основные риски реализации Программы:

прогнозный характер показателей (индикаторов) Программы, предполагающий их уточнение в ходе ее реализации;

необходимость внесения изменений в Программу в случае изменения федерального законодательства и законодательства Республики Дагестан;

неактуальность планирования мероприятий Программы относительно развития технологий;

недостаточная гибкость Программы по отношению к изменению мировых тенденций развития информационных и телекоммуникационных технологий, внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти Республики Дагестан;

дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Программы и других государственных программ Республики Дагестан, предусматривающих внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность ОИВ и ОМСУ;

пассивное сопротивление использованию инфраструктуры электронного правительства и распространению современных информационных и телекоммуникационных технологий со стороны ОИВ и ОМСУ;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий Программы, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами.

II. Приоритеты и цели Программы, описание

основных целей и задач Программы

В соответствии с основными приоритетами и направлениями государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313, и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, целями Программы являются:

повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение эффективности системы государственного управления на основе использования ИКТ;

повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг гражданам и организациям в Республике Дагестан с использованием ИКТ;

расширение возможностей доступа граждан и организаций к деятельности ОИВ;

повышение эффективности работы финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан.

Для достижения намеченных целей Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе;

формирование современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг;

внедрение в деятельность Правительства Республики Дагестан, органов государственной власти Республики Дагестан новых ИКТ и развитие электронного правительства Республики Дагестан;

создание условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами и бизнес-сообществом и повышения качества и оперативности предоставления им государственных и муниципальных услуг с использованием ИКТ;

создание условий для обеспечения защиты государственных информационных ресурсов и информационных систем;

создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности;

формирование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

популяризация информационного общества;

создание сервисов на основе информационных технологий в области социальной поддержки и социального обслуживания населения;

создание сервисов на основе информационных технологий в области образования, науки и культуры;

совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан;

сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований, обеспечение технической и информационной поддержки бюджетного процесса;

сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета с целью обеспечения перехода органов государственной власти Республики Дагестан на программно-целевой принцип формирования бюджета;

создание и развитие централизованной республиканской системы по повышению эффективности управления процессами государственного заказа;

создание сервисов на основе информационных технологий в области агропромышленного комплекса;

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан (МФЦ);

развитие и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в Республике Дагестан.

Итоговым результатом реализации Программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных и телекоммуникационных технологий в производственных, научных, образовательных и социальных целях. Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его пола, возраста, национальности, состояния здоровья, места жительства и любых других обстоятельств. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры обеспечения цифрового содержания и подготовки пользователей посредством использования систем видеоконференцсвязи.

Выполнение Программы создаст условия для повышения качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В сфере социальной защиты населения возможности информационных и телекоммуникационных технологий будут активно использоваться для поддержки социально незащищенных групп населения, а также для популяризации здорового образа жизни.

Существенным результатом реализации Программы станет повышение уровня трудовой мобильности и обеспечение занятости населения. Использование современных информационных и телекоммуникационных технологии позволит не только информировать население о существующих вакансиях, но и прогнозировать социально-экономические процессы в сфере труда и занятости, формировать на основе этих прогнозов программы поддержки процессов внутренней миграции.

Реализация комплекса информационных и телекоммуникационных проектов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в рамках Программы позволит организовать единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях защиты населения и территорий Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Всестороннее применение информационных и телекоммуникационных технологий приведет к новому типу взаимодействия граждан, в особенности через средства телекоммуникаций и сеть "Интернет", откроет новые возможности для развития всех форм хозяйствующих субъектов независимо от их организационно-правовых форм и органов государственной власти, повысит производительность труда, эффективность и конкурентоспособность экономики Республики Дагестан.

Создание региональных телекоммуникационных сетей на базе использования современных технологий, затрагивающее интересы всех отраслей экономики, станет ключевым условием развития промышленного потенциала Республики Дагестан и конкурентоспособности регионального сектора информационных и телекоммуникационных технологий.

Полный [перечень](#P405) целевых индикаторов и показателей приведен в приложении N 1 к Программе.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2017 по 2022 год.

Разделение на этапы не предусмотрено.

Промежуточные результаты реализации Программы указаны в [приложении N 1](#P405) к Программе.

IV. Обоснование значений целевых индикаторов

и показателей Программы

Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы.

Достижение показателей и индикаторов Программы обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий Программы.

Целевые показатели и индикаторы Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в [приложении N 2](#P864) к Программе.

Количественные значения показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы, представленные в [приложении N 2](#P864) к Программе, являются плановыми и могут быть рассчитаны по мере реализации мероприятий за конкретный период времени.

Источниками получения информации о достигнутых значениях показателей (индикаторов) является статистическая отчетность, а также отчетная информация, полученная от участников Программы. Значения показателей (индикаторов) могут уточняться.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы,

порядок финансирования мероприятий Программы

и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы рассчитан на основе анализа затрат и длительности выполнения каждого мероприятия Программы.

Основной объем работ по реализации Программы будет финансироваться за счет средств, предусмотренных в смете расходов ответственного исполнителя Программы, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, а также целевых средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Кроме того, планируется софинансирование некоторых мероприятий из федерального бюджета, а также из внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 4342,8768 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

в 2017 году - 1589,4075 млн. рублей;

в 2018 году - 1392,4413 млн. рублей;

в 2019 году - 545,5715 млн. рублей;

в 2020 году - 401,5015 млн. рублей;

в 2021 году - 192,8275 млн. рублей;

в 2022 году - 221,1275 млн. рублей;

из них за счет средств:

республиканского бюджета Республики Дагестан - 3884,8768 млн. рублей, в том числе:

в 2017 году - 1507,7575 млн. рублей;

в 2018 году - 1313,7913 млн. рублей;

в 2019 году - 475,5715 млн. рублей;

в 2020 году - 325,4015 млн. рублей;

в 2021 году - 132,0275 млн. рублей;

в 2022 году - 130,3275 млн. рублей;

федерального бюджета - 239,200 млн. рублей, в том числе:

в 2017 году - 53,850 млн. рублей;

в 2018 году - 54,850 млн. рублей;

в 2019 году - 40,200 млн. рублей;

в 2020 году - 40,300 млн. рублей;

в 2021 году - 25,000 млн. рублей;

в 2022 году - 25,000 млн. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 218,800 млн. рублей, в том числе:

в 2017 году - 27,800 млн. рублей;

в 2018 году - 23,800 млн. рублей;

в 2019 году - 29,800 млн. рублей;

в 2020 году - 35,800 млн. рублей;

в 2021 году - 35,800 млн. рублей;

в 2022 году - 65,800 млн. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, а также возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан. Объемы софинансирования мероприятий Программы из федерального бюджета и внебюджетных источников будут ежегодно уточняться по результатам конкурсного отбора программ и планов мероприятий, а также исходя из фактических взносов участников Программы, включая организации государственной и негосударственной форм собственности.

Механизм привлечения внебюджетных средств представляет собой взносы участников Программы, включая организации государственной и негосударственной форм собственности, в рамках соглашений (договоров) о намерениях между ответственным исполнителем, предприятиями и организациями по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель Программы в процессе реализации Программы организует проведение мероприятий по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования Программы, а также средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований.

VI. Описание мер государственного регулирования,

направленных на достижение целей и (или) конечных

результатов Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

Участниками Программы являются ОИВ и ОМСУ (по согласованию).

Участие в реализации мероприятий Программы ОМСУ обусловлено тем, что большая часть объектов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры размещена в учреждениях, подведомственных ОМСУ.

Участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, эффективное использование выделяемых средств.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав участников.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

Экспертные проверки хода реализации Программы могут осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей участников Программы, Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан, заинтересованных ОИВ и ОМСУ. При этом обращается внимание на соблюдение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных средств, привлечение средств внебюджетных источников финансирования и местных бюджетов муниципальных образований, принимающих участие в реализации Программы, а также на достижение промежуточных и конечных результатов программных мероприятий.

VII. Механизм реализации Программы

и перечень программных мероприятий

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан и Правительство Республики Дагестан.

Исполнители Программы - органы государственной власти Республики Дагестан, администрации районов и городов Республики Дагестан, организации, участвующие в реализации мероприятий Программы (определяемые на конкурсной основе).

Ответственный исполнитель до начала реализации Программы утверждает Положение об управлении реализацией Программы, определяющее порядок формирования организационно-финансового плана реализации, механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения, процедуры обеспечения открытости информации о достигнутых показателях, результатах мониторинга реализации, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей.

Ответственный исполнитель разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, подготавливает ежегодно доклад о ходе ее реализации, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и совершенствованию механизма реализации Программы, организует в установленном порядке размещение в электронном виде информации о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий, проведении конкурсов на участие в реализации Программы.

Ответственный исполнитель размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации Программы, и включает в себя следующие основные направления:

формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие электронного правительства Республики Дагестан;

создание инфраструктуры ЦОД;

обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде с элементами тиражирования, создание информационных систем, их сопровождение и интеграция с ведомственными информационными системами;

создание, развитие и поддержка ЕСЭД;

формирование единой геоинформационной системы Республики Дагестан, создание единой защищенной телекоммуникационной сети Республики Дагестан;

централизованное приобретение лицензий на функционирующие в республике программные продукты по обеспечению деятельности ОИВ и ОМСУ;

централизованное обеспечение мероприятий по информационной безопасности органов государственной власти;

централизованное обеспечение защиты государственных информационных ресурсов и информационных систем;

создание системы видеоконференцсвязи ОИВ и ОМСУ в Республике Дагестан;

создание ситуационно-аналитического центра при Главе Республики Дагестан;

создание инфраструктуры сети подвижной радиосвязи (сотовая связь) на территории малых населенных пунктов Республики Дагестан;

развитие и модернизация региональной навигационно-информационной системы Республики Дагестан;

обеспечение доступа государственных и муниципальных образовательных организаций общего образования к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

развитие сети МФЦ в Республике Дагестан;

совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан:

а) повышение эффективности работы финансово-бюджетного комплекса Республики Дагестан:

сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований;

приобретение техники и программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов по исполнению бюджетов и бюджетному учету;

обеспечение эксплуатации защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса;

оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их развития;

б) переход к централизованному управлению финансами республики посредством формирования единого информационного пространства:

сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета;

развитие централизованной республиканской системы бюджетного учета;

развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети "Интернет";

обеспечение интеграции автоматизированных систем проектирования и исполнения республиканского бюджета с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р;

в) обеспечение эффективного контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного заказа и исполнения контрактов - создание и развитие централизованной республиканской системы по повышению эффективности управления процессами государственного заказа;

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Республики Дагестан;

формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК;

создание корпоративной защищенной информационно-коммуникационной сети и формирование инфраструктуры в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК;

создание системы похозяйственного учета "Электронный муниципалитет";

создание системы управления республиканским и муниципальным имуществом.

VIII. Методика проведения оценки социально-экономической

и экологической эффективности Программы, ожидаемых

результатов реализации государственной программы

и их влияния на макроэкономическую ситуацию

в республике, а также оценки эффективности

расходования бюджетных средств

Ожидаются следующие результаты реализации мероприятий Программы:

повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти Республики Дагестан за счет сокращения затрат на дублирование работ при многократном использовании сформированных и сопровождаемых региональных информационных ресурсов;

снижение затрат органов государственной власти Республики Дагестан на организацию обмена информацией на межведомственном уровне;

обеспечение информационной открытости и гласности деятельности органов государственной власти Республики Дагестан, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей;

повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг, снижение трудозатрат при их оказании;

создание и развитие инфраструктуры электронного правительства Республики Дагестан;

расширение сети ВОЛС Республики Дагестан и обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет";

создание единого информационного пространства органов государственной власти Республики Дагестан, отвечающего современным стандартам управления и безопасности;

обеспечение перехода органов государственной власти Республики Дагестан на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ;

повышение доли ОИВ и ОМСУ, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием ЕСЭД.

В качестве основных критериев оценки реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей Программы.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оценки выполнения мероприятий Программы и оценки эффективности ее реализации. [Методика](#P2028) комплексной оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 3 к Программе.

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Дагестан "Развитие

информационно-коммуникационной

инфраструктуры Республики Дагестан

на 2017-2022 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение (2016 г.) | Год реализации государственной программы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество городских и сельских поселений, подключенных к ЕГСУПД РД, единиц | 52 | 100 | 170 | 300 | 450 | 570 | 650 |
| 2. | Уровень программного и технического обеспечения ЦОД, процентов | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, единиц | 157 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 4. | Количество тиражируемых государственных и муниципальных услуг, единиц | 42 | 43 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 5. | Количество модифицированных интерактивных форм заявлений на ЕПГУ для возможности оказания платных услуг, единиц | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 6. | Количество модифицированных электронных форм заявлений, включая настройки межведомственного взаимодействия в соответствии с новыми требованиями НПА, единиц | 30 | 51 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| 7. | Количество разработанных электронных сервисов и адаптеров, включая тиражирование для всех услуг, единиц | 71 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 8. | Количество обновлений МАИС ЗАГС для обеспечения возможности оказания услуг ЗАГС в электронном виде, единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 9. | Количество государственных и муниципальных услуг с возможностью осуществления межведомственного взаимодействия в электронном виде, единиц | 115 | 123 | 131 | 140 | 148 | 157 | 164 |
| 10. | Количество сопровождаемых и модернизируемых информационных систем формирования, учета и отправки начислений в ГИС ГМП, единиц | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 11. | Количество доработанных электронных сервисов и адаптеров под новые требования ФОИВ в связи с выводом из эксплуатации устаревших электронных сервисов, единиц | 54 | 67 | 87 | 89 | 90 | 92 | 95 |
| 12. | Количество обновлений ИУПП в соответствии с новыми техническими требованиями ФОИВ, единиц | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов | 20 | 40 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 14. | Количество проведенных опросов для проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, единиц | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Количество окон МФЦ, обеспеченных АИС МФЦ, единиц | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 16. | Количество МФЦ, обеспеченных модернизированной АИС МФЦ, единиц | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 17. | Количество ОИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений, подключенных к ЕСЭД, единиц | 345 | 545 | 835 | 840 | 850 | 855 | 855 |
| 18. | Доля ОИВ, администраций муниципальных образований Республики Дагестан (далее - МО), подключенных к интранет-порталу органов власти Республики Дагестан, в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | Доля ОИВ, администраций МО, подключенных и работающих в системе "Общественный надзор", в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 81 | 81 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 20. | Доля ОИВ, администраций МО, подключенных и работающих в системе "Электронный паспорт компетенции государственных и муниципальных служащих", в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 49 | 81 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 21. | Доля администраций МО, подключенных к системе "Электронный паспорт муниципальных районов и городских округов", в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Количество интернет-сайтов ОИВ, МО, объединенных в единую платформу, единиц | 100 | 120 | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| 23. | Доля ОИВ, администраций МО, подключенных и работающих в системе "Мониторинг информатизации", в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Доля ОИВ, администраций МО, подключенных и работающих в системе "Web-своды", в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25. | Доля ОИВ, администраций МО, подключенных и работающих в информационно-аналитической системе принятия управленческих решений, в общем количестве ОИВ и администраций МО, процентов | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26. | Количество тематических информационных слоев, созданных в единой геоинформационной системе Республики Дагестан на единой топооснове, единиц | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 27. | Количество рабочих мест ОИВ, обеспеченных лицензионным программным обеспечением, единиц | 0 | 1072 | 1786 | 1786 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 28. | Доля ОИВ и ОМСУ, имеющих доступ к системе видеоконференцсвязи, процентов | 60 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. | Уровень обеспеченности работ по созданию ситуационно-аналитического центра (техническое и программное обеспечение, строительно-монтажные работы), процентов | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| 30. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Дагестан, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов | 80 | 85 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| 31. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, процентов | 90 | 90 | 90 | 93 | 95 | 96 | 98 |
| 32. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (ОМСУ) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 33. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (ОМСУ) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| 34. | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской местности), процентов | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 |
| 35. | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета, подключенных к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом Республики Дагестан для осуществления программно-целевого планирования, процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36. | Удельный вес государственных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного заказа, процентов | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 37. | Удельный вес специалистов главных распорядителей средств республиканского бюджета и получателей средств республиканского бюджета, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета, процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 38. | Удельный вес специалистов финансовых органов МО Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета, процентов | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 |
| 39. | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих информационные ресурсы в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, процентов | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 40. | Количество покрытых сетью подвижной радиосвязи (сотовая связь) малых населенных пунктов Республики Дагестан, единиц | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 41. | Количество штатных специалистов по технической защите информации органов государственной власти и ОМСУ, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации по вопросам технической защиты информации, единиц | 0 | 60 | 80 | 90 | 150 | 170 | 180 |
| 42. | Количество штатных специалистов по технической защите информации органов государственной власти и ОМСУ, принявших участие в выездных семинарах, совещаниях, форумах и конференциях в области технической защиты информации, единиц | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 43. | Количество выданных квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, единиц | 0 | 1000 | 3000 | 8000 | 15000 | 30000 | 50000 |
| 44. | Доля органов государственной власти и ОМСУ, подключенных к сети "Интернет" посредством единого коммуникационного центра доступа органов государственной власти и ОМСУ к сети "Интернет", процентов | 0 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 45. | Количество установленных программно-аппаратных комплексов для мониторинга состояния информационной безопасности в ОИВ и ОМСУ, единиц | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 46. | Количество защищенных ведомственных информационно-телекоммуникационных сетей с использованием средств криптографической защиты информации в ОИВ и ОМСУ и их интеграция с ЕГСУПД РД, единиц | 2 | 22 | 30 | 42 | 54 | 60 | 60 |
| 47. | Доля МО Республики Дагестан, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Республики Дагестан, процентов | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Дагестан "Развитие

информационно-коммуникационной

инфраструктуры Республики Дагестан

на 2017-2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнители |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и развитие электронного правительства Республики Дагестан |
| 1. | Развитие региональной информационно-телекоммуникационной сети ЕГСУПД РД | республиканский бюджет РД | 68280,0 | 14140,0 | 14140,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",ОМСУ (по согласованию) |
| 2. | Создание и развитие инфраструктуры ЦОД | республиканский бюджет РД | 80400,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13400,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 3. | Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде с элементами тиражирования, создание информационных систем, их сопровождение и интеграция с ведомственными информационными системами | всего | 305000,0 | 52000,0 | 53000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| республиканский бюджет РД | 152500,0 | 26000,0 | 26500,0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| федеральный бюджет | 152500,0 | 26000,0 | 26500,0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 3.1. | в том числе: | всего | 26033,2 | 26033,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | республиканский бюджет РД | 1301,7 | 1301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 24731,5 | 24731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Внедрение, сопровождение, модернизация АИС МФЦ и проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 22000,0 | 4250,0 | 3750,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| республиканский бюджет РД | 22000,0 | 4250,0 | 3750,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 5. | Создание, развитие и поддержка ЕСЭД | республиканский бюджет РД | 64000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 6. | Создание, развитие и сопровождение информационных ресурсов, порталов и тематических решений | республиканский бюджет РД | 60000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 7. | Формирование единой геоинформационной системы Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 42000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 8. | Легализация лицензионного программного обеспечения ОИВ и ОМСУ | республиканский бюджет РД | 60000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 9. | Создание системы видеоконференцсвязи ОИВ и ОМСУ в Республике Дагестан | республиканский бюджет РД | 12000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 10. | Создание ситуационно-аналитического центра при Главе Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 24000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 11. | Техническая модернизация информационного комплекса ОИВ (модернизация и замена компьютерного, серверного и сетевого оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации) | республиканский бюджет РД | 41100,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | 6850,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 12. | Создание инфраструктуры сети подвижной радиосвязи (сотовая связь) на территории малых населенных пунктов Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 51000,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",операторы связи (по согласованию) |
| внебюджетные средства | 180000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 24000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 60000,0 |
|  |  | Всего | 231000,0 | 26500,0 | 26500,0 | 32500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 68500,0 |  |
|  | Всего по разделу I |  | 1009780,0 | 176140,0 | 176640,0 | 152250,0 | 158250,0 | 158250,0 | 188250,0 |  |
| Раздел II. Создание единой защищенной телекоммуникационной сети Республики Дагестан |
| 13. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации штатных специалистов по технической защите информации органов государственной власти и ОМСУ | республиканский бюджет РД | 9000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",ГАУ "Телеком" |
| 14. | Принятие участия в выездных семинарах, совещаниях, форумах и конференциях в области технической защиты информации штатными. специалистами по технической защите информации ОИВ и ОМСУ | республиканский бюджет РД | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",ОИВ и ОМСУ (по согласованию) |
| 15. | Создание и поддержка аккредитованного удостоверяющего центра | республиканский бюджет РД | 38050,0 | 20100,0 | 150,0 | 14800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 16. | Создание единого коммуникационного центра доступа органов государственной власти и ОМСУ к сети "Интернет" на базе ЕГСУПД РД | республиканский бюджет РД | 25250,0 | 10250,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 17. | Создание единого центра управления системами защиты информации информационных и телекоммуникационных систем Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 66000,0 | 18000,0 | 16000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 18. | Создание и поддержка защищенных ведомственных информационно-телекоммуникационных сетей с использованием средств криптографической защиты информации в ОИВ и ОМСУ и их интеграция с ЕГСУПД РД | республиканский бюджет РД | 85000,0 | 35000,0 | 6000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 19. | Обновление программного обеспечения и приобретение услуг по технической поддержке средств защиты информации ЦОД Минтрансэнергосвязи РД | республиканский бюджет РД | 29800,0 | 9700,0 | 3600,0 | 7200,0 | 3100,0 | 4200,0 | 3000,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| 20. | Проведение республиканской олимпиады по информационной безопасности среди учащихся образовательных учреждений | республиканский бюджет РД | 4800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
|  | Всего по разделу II |  | 260900,0 | 97350,0 | 30050,0 | 50800,0 | 35400,0 | 24500,0 | 22800,0 |  |
| Раздел III. Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в Республике Дагестан |
| 21. | Развитие спутниковой системы высокоточного позиционирования Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 25000,0 | 7500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| внебюджетные средства | 25000,0 | 7500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| всего | 50000,0 | 15000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 22. | Оснащение навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС транспортных средств республики | республиканский бюджет РД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",АО "Региональный навигационно-информационный центр Республики Дагестан" (по согласованию) |
| внебюджетные средства | 6600,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| всего | 6600,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  | Всего по разделу III |  | 56600,0 | 16100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 |  |
| Раздел IV. Развитие сервисов на основе информационных технологий в области образования и науки |
| 23. | Обеспечение доступа государственных и муниципальных образовательных организаций общего образования к сети "Интернет" | республиканский бюджет РД | 302800,0 | 75700,0 | 75700,0 | 75700,0 | 75700,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минобрнауки РД,операторы связи (по согласованию) |
| внебюджетные средства | 7200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| всего | 310000,0 | 76900,0 | 76900,0 | 76900,0 | 76900,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 24. | Оснащение общеобразовательных организаций камерами видеонаблюдения | республиканский бюджет РД | 65600,0 | 16400,0 | 16400,0 | 16400,0 | 16400,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минобрнауки РД |
| 25. | Продление лицензии на использование в образовательном процессе лицензированного программного обеспечения "Майкрософт" | республиканский бюджет РД | 33596,0 | 8399,0 | 8399,0 | 8399,0 | 8399,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минобрнауки РД |
|  | Всего по разделу IV |  | 409196,0 | 101699,0 | 101699,0 | 101699,0 | 101699,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |
| Раздел V. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан |
| 26. | Мероприятия по созданию МФЦ и территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ: | всего | 574110,0 | 287370,0 | 167370,0 | 119370,0 | 0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
| строительство, реконструкция, оснащение помещений МФЦ и обособленных структурных подразделений МФЦ | республиканский бюджет РД | 196110,0 | 90870,0 | 60870,0 | 44370,0 | 0 | 0 | 0 |
| выкуп, аренда помещений под МФЦ и территориальные обособленные структурные подразделения МФЦ | республиканский бюджет РД | 378000,0 | 196500,0 | 106500,0 | 75000,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу V | всего | 574110,0 | 287370,0 | 167370,0 | 119370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел VI. Обеспечение выполнения функций Минтрансэнергосвязи РД и подведомственных учреждений |
| 27. | Обеспечение выполнения текущей деятельности Минтрансэнергосвязи РД по исполнению возложенных функций и полномочий | республиканский бюджет РД | 119119,0 | 59559,5 | 59559,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД |
| 28. | Обеспечение выполнения деятельности подведомственных учреждений Минтрансэнергосвязи РД, всегов том числе | республиканский бюджет РД | 1425188,8 | 710818,5 | 707370,3 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД |
| 28.1. | ГАУ РД "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан" | республиканский бюджет РД | 1395740,6 | 697870,3 | 697870,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД |
| 28.2. | ГАУ РД "Телекоммуникационные системы" | республиканский бюджет РД | 3448,2 | 3448,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД |
| 28.3. | ГАУ РД "Центр информационных технологий" | республиканский бюджет РД | 26000,0 | 9500,0 | 9500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД |
|  | Всего по разделу VI |  | 1544307,8 | 770378,0 | 766929,8 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел VII. Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан |
| 29. | Сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований | республиканский бюджет РД | 59480,0 | 11480,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 30. | Сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета | республиканский бюджет РД | 13100,0 | 1100,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 31. | Развитие централизованной республиканской системы бюджетного учета | республиканский бюджет РД | 24000,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 32. | Приобретение техники и программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов по исполнению бюджетов и бюджетному учету | республиканский бюджет РД | 6000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 33. | Обеспечение эксплуатации защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса | республиканский бюджет РД | 32000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 34. | Создание и развитие централизованной республиканской системы по повышению эффективности управления процессами государственного заказа | республиканский бюджет РД | 4500,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 35. | Развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети "Интернет" | республиканский бюджет РД | 10320,0 | 1320,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 36. | Обеспечение интеграции автоматизированных систем проектирования и исполнения республиканского бюджета с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" в соответствии с Концепцией создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р | республиканский бюджет РД | 6000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
| 37. | Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их развития | республиканский бюджет РД | 113318,0 | 28818,0 | 32500,0 | 26000,0 | 26000,0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минфин РД |
|  | Всего по разделу VII |  | 268718,0 | 50718,0 | 77000,0 | 70500,0 | 70500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел VIII. Создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112 |
| 38. | Развертывание сети связи и передачи данных Системы-112 на территории Республики Дагестан (строительство линий связи для присоединения системы связи объектов Системы-112 к сети связи общего пользования:узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - единая дежурно-диспетчерская служба (новое строительство для административного центра и каждого из муниципальных районов);узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - центр обработки вызовов (новое строительство в соответствии с местами размещения основного и резервного центров обработки вызовов) | всего | 42500,0 | 20700,0 | 21800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минтрансэнергосвязь РД,МЧС Дагестана,ГАУ РД "ЦИТ" |
| федеральный бюджет | 29700,0 | 14500,0 | 15200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет РД | 12800,0 | 6200,0 | 6600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу VIII |  | 42500,0 | 20700,0 | 21800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел IX. Развитие сервисов на основе информационных технологий в области социальной поддержки и социального обслуживания населения |
| 39. | Проведение республиканского конкурса по компьютерной грамотности граждан пожилого возраста | республиканский бюджет РД | 765,0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минтруд РД |
| 40. | Мероприятия по повышению уровня компьютерной грамотности населения Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ" |
|  | Всего по разделу IX |  | 3765,0 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 | 627,5 |  |
| Раздел X. Развитие сервисов на основе информационных технологий в области развития предпринимательства |
| 41. | Обеспечение деятельности республиканского интернет-портала для предпринимателей "Бизнес Дагестана".Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной поддержки через интернет-портал "Бизнес Дагестана".Разработка и издание печатных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства | республиканский бюджет РД | 700,0 | 200,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
| 42. | Создание и поддержка информационного портала социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан в сети "Интернет" | республиканский бюджет РД | 450,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минтруд РД |
|  | Всего по разделу X |  | 1150,0 | 400,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| Раздел XI. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК |
| 43. | Создание корпоративной защищенной информационно-коммуникационной сети и формирование инфраструктуры в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК | всего | 19500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5250,0 | 5250,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 13000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 6500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1750,0 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Модернизация системы сбора и обработки статистической информации и отчетности | всего | 4300,0 | 1500 | 1050 | 950 | 800 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 2900,0 | 1000,0 | 700,0 | 650,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 1400,0 | 500,0 | 350,0 | 300,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Создание автоматизированной системы ведения паспортов сельскохозяйственных товаропроизводителей и учета результатов сельскохозяйственной переписи | всего | 900,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Создание системы комплексного оперативного мониторинга | всего | 22500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 6750,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Создание системы анализа угроз и рисков развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решения и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом | всего | 12400,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 8300,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 4100,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Развитие системы оказания государственных услуг и консультационной помощи в электронном виде | всего | 9750,0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2550 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 6500,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 3250,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | всего | 17500,0 | 4300 | 4400 | 4400 | 4400 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Минсельхозпрод РД |
| федеральный бюджет | 10700,0 | 2600,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РД | 6800,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по разделу XI |  | 86850,0 | 20425,0 | 20075,0 | 23075,0 | 23275,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел XII. Развитие сервисов на основе информационных технологий в области управления республиканским и муниципальным имуществом |
| 50. | Создание системы похозяйственного учета "Электронный муниципалитет" | республиканский бюджет РД | 73000,0 | 42000,0 | 15500,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Дагимущество |
| 51. | Создание системы управления республиканским и муниципальным имуществом | республиканский бюджет РД | 11000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтрансэнергосвязь РД,ГАУ РД "ЦИТ",Дагимущество |
|  | Всего по разделу XII |  | 84000,0 | 47500,0 | 21000,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 4342876,8 | 1589407,5 | 1392441,3 | 545571,5 | 101501,5 | 192827,5 | 221127,5 |  |
| республиканский бюджет РД | 3884876,8 | 1507757,5 | 1313791,3 | 475571,5 | 325401,5 | 132027,5 | 130327,5 |
| федеральный бюджет | 239200,0 | 53850,0 | 54850,0 | 40200,0 | 40300,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| внебюджетные средства | 218800,0 | 27800,0 | 23800,0 | 29800,0 | 35800,0 | 35800,0 | 65800,0 |

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Дагестан "Развитие

информационно-коммуникационной

инфраструктуры Республики Дагестан

на 2017-2022 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ"

1. Методика оценки эффективности реализации Программы разработана для обеспечения оценки хода выполнения Программы и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых показателей, установленных Программой на каждый год реализации. Оценка эффективности осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с установленными значениями целевых показателей и установления степени достижения ожидаемых результатов.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации по форме, утвержденной Правительством Республики Дагестан.

Отклонение в процентах каждого целевого показателя рассчитывается по формуле:

О = (Ф - У) / У \* 100%,

где:

О - отклонение в процентах от целевого показателя;

Ф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

У - значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл за каждый процент снижения.

4. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

5. По результатам оценки эффективности Программы за второй и последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 28 февраля 2017 г. N 47

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. Внести в государственную программу Республики Дагестан "Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. N 664, следующие изменения:

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы "Развитие общего образования детей", цифры "113319437,9", "18923075,8" заменить цифрами "112917441,9", "18822576,8" соответственно;

2) в паспорте подпрограммы "Развитие общего образования детей" (далее - Подпрограмма):

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду цифры 18923075,9, а не 18923075,8. |

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Подпрограммы, цифры "113319437,9", "18923075,8" заменить цифрами "112917441,9", "18822576,8" соответственно;

в позиции, касающейся целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, исключить слова "удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в городских поселениях и сельской местности), процентов";

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду цифры 18923075,9, а не 18923075,8. |

3) в разделе III Подпрограммы цифры "113319437,9", "18923075,8" заменить цифрами "112917441,9", "18822576,8" соответственно;

4) в приложении N 1 к Программе в разделе "Подпрограмма "Развитие общего образования детей" пункт 9 исключить;

5) в приложении N 2 к Программе в разделе "Подпрограмма "Развитие общего образования детей" пункты 1, 4 и 6 исключить.

2. Внести в государственную программу Республики Дагестан "Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. N 647, следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в позиции, касающейся перечня подпрограмм Программы, слова "подпрограмма "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан" исключить;

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры "45430760,18", заменить цифрами "45051125,78";

слова "объем финансирования подпрограммы "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан" - 379634,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 49827,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 50589 тыс. рублей;

в 2017 году - 50718 тыс. рублей;

в 2018 году - 80500 тыс. рублей;

в 2019 году - 74000 тыс. рублей;

в 2020 году - 74000 тыс. рублей" исключить;

2) подпрограмму "Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан" исключить.

3. Внести в государственную программу Республики Дагестан "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 663, следующие изменения:

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "3272,6", "710,85", "2346,84" заменить цифрами "3226,3", "681,15", "2330,24" соответственно;

2) в разделе V Программы цифры "3272,6", "710,85", "2346,84" заменить цифрами "3226,3", "681,15", "2330,24" соответственно;

3) в абзаце седьмом раздела VII Программы слова "создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112" исключить;

4) в подпрограмме "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Республике Дагестан на 2014-2018 годы" (далее - Подпрограмма):

а) в паспорте Подпрограммы:

в позиции, касающейся целей и задач Подпрограммы, слова "создать телекоммуникационную инфраструктуру Системы-112" исключить;

в позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, слова "создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112" исключить;

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Подпрограммы, цифры "614,5", "164,7", "260,0" заменить цифрами "568,2", "135,0", "243,4" соответственно;

б) в абзаце втором раздела II Подпрограммы слова "создать телекоммуникационную инфраструктуру Системы-112" исключить;

в) в разделе III Подпрограммы цифры "614,5", "164,7", "260,0" заменить цифрами "568,2", "135,0", "243,4" соответственно;

г) в абзаце первом раздела IV Подпрограммы слова "создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112" исключить;

д) в приложении N 2 к Подпрограмме пункты 1 и 2 исключить.

4. Внести в государственную программу Республики Дагестан "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 619, следующие изменения:

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "110895201,1", "65968233,5" заменить цифрами "110894818,6", "65967851,0" соответственно;

2) в разделе IX Программы цифры "110895201,1", "65968233,5" заменить цифрами "110894818,6", "65967851,0" соответственно;

3) в паспорте подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма):

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Подпрограммы, цифры "12016665,4", "2087465,7", "2086291,7", "2087465,7" заменить цифрами "12016282,9", "2087338,2", "2086164,2", "2087338,2" соответственно;

в разделе VI Подпрограммы цифры "12016665,4", "2087465,7", "2086291,7", "2087465,7" заменить цифрами "12016282,9", "2087338,2", "2086164,2", "2087338,2" соответственно;

4) в таблице 3 Программы пункт 39 исключить;

5) в таблице 4 Программы пункты 41 и 82 исключить.

5. Внести в государственную программу Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 673, следующие изменения:

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "15382101,4", "5715216,0", "2492422,9", "2734997,2", "2780593,7", "2833062,6", "31135089,7" заменить цифрами "15352251,4", "5685366,0", "2485347,9", "2728072,2", "2772718,7", "2825087,6", "31078089,7" соответственно;

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: цифру "2492422,9" необходимо заменить цифрой "2485347,9". Цифра "5685366,0" указана ошибочно. |

2) в разделе V Программы цифры "15382101,4", "2492422,9", "2734997,2", "2780593,7", "2833062,6", "31135089,7", "6029011,7", "5085130,4", "5237132,7", "5082977,2" заменить цифрами "15352251,4", "5685366,0", "2485347,9", "2728072,2", "2772718,7", "2825087,6", "31078089,7", "6015661,7", "5071980,4", "5221932,7", "5067677,2" соответственно;

3) в подпрограмме "Обеспечение реализации Программы" (далее - Подпрограмма):

а) в паспорте Подпрограммы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Подпрограммы, цифры "5715216,0", "870075,0", "869925,0", "870875,0", "870975,0" заменить цифрами "5685366,0", "863000,0", "863000,0", "863000,0", "863000,0" соответственно;

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Подпрограммы, слова "прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 57000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 13350,0 тыс. рублей;

2018 год - 13150,0 тыс. рублей;

2019 год - 15200,0 тыс. рублей;

2020 год - 15300,0 тыс. рублей" исключить;

б) в разделе III Подпрограммы:

цифры "5715216,0", "870075,0", "869925,0", "870875,0", "870975,0" заменить цифрами "5685366,0", "863000,0", "863000,0", "863000,0", "863000,0" соответственно;

слова "прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 57000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 13350,0 тыс. рублей;

2018 год - 13150,0 тыс. рублей;

2019 год - 15200,0 тыс. рублей;

2020 год - 15300,0 тыс. рублей" исключить;

4) в приложении N 4 к Программе в разделе "Подпрограмма 10" основное мероприятие 3 "Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК" Подпрограммы исключить.

6. Внести в приложение N 1 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2005 г. N 106 "О подведомственности государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2005, N 6, ст. 454; 2014, N 2, ст. 72; N 5, ст. 226; N 8, ст. 455; N 121, ст. 708; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 24 августа, N 0500201608240004; 2016, 1 сентября, N 0500201609010005) изменение, дополнив подраздел "Учреждения" раздела "Министерство транспорта, энергетики и связи РД" позицией следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| "Государственное автономное учреждение Республики Дагестан "Центр информационных технологий" | г. Махачкала" |

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 28 февраля 2017 г. N 47

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка, согласование и утверждение устава государственного автономного учреждения Республики Дагестан "Центр информационных технологий" (далее - ГАУ РД "ЦИТ") и его государственная регистрация | Минтрансэнергосвязь РД,Дагимущество | в течение месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта о создании ГАУ РД "ЦИТ" |
| 2. | Проведение конкурса на замещение вакантной должности и заключение трудового договора с руководителем ГАУ РД "ЦИТ" | Минтрансэнергосвязь РД | в течение месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта о создании ГАУ РД "ЦИТ" |
| 3. | Формирование наблюдательного совета ГАУ РД "ЦИТ" | Минтрансэнергосвязь РД | в течение месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта о создании ГАУ РД "ЦИТ" |
| 4. | Формирование и утверждение государственного задания в отношении ГАУ РД "ЦИТ" | Минтрансэнергосвязь РД | в течение месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта о создании ГАУ РД "ЦИТ" |
| 5. | Утверждение перечня недвижимого имущества ГАУ РД "ЦИТ" | Дагимущество,Минтрансэнергосвязь РД | в течение месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта о создании ГАУ РД "ЦИТ" |
| 6. | Обеспечение представления в Дагимущество сведений для внесения соответствующих изменений в реестр государственного имущества Республики Дагестан | ГАУ РД "ЦИТ" | в течение 10 дней со дня внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 28 февраля 2017 г. N 47

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Ед-ца измер. | Кол-во | Балансовая стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | VOIP телефон Grandstream GXP 1625 | 000000000000000060770000000000000000607600000000000000006075000000000000000060740000000000000000607300000000000000006072 | шт. | 6 | 26208,00 |
| 2. | Геодезический спутниковый инфраструктурный приемник | 00000000000000005642000000000000000056410000000000000000564000000000000000005639000000000000000056380000000000000000563700000000000000005636000000000000000056350000000000000000563400000000000000005633000000000000000056320000000000000000563100000000000000005630000000000000000056290000000000000000562800000000000000005627 | шт. | 16 | 13041600,00 |
| 3. | Высокоточная двухчастотная GPS / ГЛОНАСС / Galileo / Compass / QZSS антенна с защитным колпаком (комплект) | 00000000000000005626000000000000000056250000000000000000562400000000000000005623000000000000000056220000000000000000562100000000000000005620000000000000000056190000000000000000561800000000000000005617000000000000000056160000000000000000561500000000000000005614000000000000000056130000000000000000561200000000000000005611 | шт. | 16 | 4200480,00 |
| 4. | Металлический шкаф для размещения элементов (ГЛОНАСС) | 00000000000000005610000000000000000056090000000000000000560800000000000000005607000000000000000056060000000000000000560500000000000000005604000000000000000056030000000000000000560200000000000000005601000000000000000056000000000000000000559900000000000000005598000000000000000055970000000000000000559600000000000000005595 | шт. | 16 | 98800,00 |
| 5. | Защитный фильтр для GPS-антенны (грозоразрядник) (ГЛОНАСС) | 00000000000000005594000000000000000055930000000000000000559200000000000000005591000000000000000055900000000000000000558900000000000000005588000000000000000055870000000000000000558600000000000000005585000000000000000055840000000000000000558300000000000000005643000000000000000055820000000000000000558100000000000000005580 | шт. | 16 | 128960,00 |
| 6. | Антенный кабель 30 м с аксессуарами (ГЛОНАСС) (комплект) | 00000000000000005675000000000000000056740000000000000000567200000000000000005671000000000000000056700000000000000000566900000000000000005668000000000000000056670000000000000000566600000000000000005665000000000000000056640000000000000000566300000000000000005662000000000000000056610000000000000000566000000000000000005673 | шт. | 16 | 249600,00 |
| 7. | Мачта для ГНС антенны (ГЛОНАСС) | 00000000000000005659000000000000000056580000000000000000565700000000000000005656000000000000000056550000000000000000565400000000000000005653000000000000000056520000000000000000565100000000000000005650000000000000000056490000000000000000564800000000000000005647000000000000000056460000000000000000564500000000000000005644 | шт. | 16 | 296000,00 |
| 8. | Монитор ЖК LCD 24" Acer V246 | 00000000000000001375 | шт. | 1 | 5690,00 |
| 9. | ПК Intel Core i5-4570 (3.2/6Mb/HD4600/84 W/1150) | 00000000000000000942 | шт. | 1 | 24300,00 |
| 10. | Принтер лазерный МФУ HP LJ Pro M1536 | 00000000000000000937 | шт. | 1 | 11800,00 |
| 11. | Ноутбук Asus Vivobook S300C | 0000000000000000092800000000000000000927 | шт. | 2 | 48800,00 |
| 12. | Моноблок HP Pro All-in-One 3520 20 | 00000000000000000920 | шт. | 1 | 23300,00 |
| 13. | Моноблок 21,5 "iRU 302 (G645(2.9)/4GB/500Gb/DVD/Cam/DOS/Black | 00000000000000000230 | шт. | 1 | 18491,00 |
| 14. | Моноблок 21,5 "iRU 302 (G860(3.0)/4GB/500 Gb/DVD/WiFi/Cam/DOS/Black | 00000000000000000218 | шт. | 1 | 19032,00 |
| 15. | Моноблок 21,5 "iRU 302 (G850(2.9)/4GB/500Gb/DVD/WiFi/Сam/DOS/Black | 00000000000000000217 | шт. | 1 | 20340,00 |
| 16. | Принтер лазерный МФУ HP LJ Pro M1132 | 00000000000000000210 | шт. | 1 | 5810,00 |
| 17. | Компьютер на базе Intel Core I3-540 3.06 Ггц | 00000000000000000814 | шт. | 1 | 27730,00 |
| 18. | Компьютер INTEL CORE I7-2600, монитор ТУС 23,6 "Самсунг" | 00000000000000000313 | шт. | 1 | 72709,00 |
| 19. | Моноблок Asus ЕТ 2013IUKI 20 "HD+/Intel PDC | 00000000000000000267 | шт. | 1 | 22700,00 |
| 20. | ПК Intel Core i5-2400 (3.l/6Mb/HD2000/95 W/1155) | 00000000000000000245 | шт. | 1 | 17000,00 |
| 21. | Уничтожитель бумаг BURO | 00000000000000000036 | шт. | 1 | 5155,81 |
| 22. | Стол раб. 1400 мм Э-22.2L левый "Эдем" (вишня портофино) | 00000000000000000157000000000000000001560000000000000000015500000000000000000154 | шт. | 4 | 16840,00 |
| 23. | Стол раб. 1400 мм Э-22.2L правый "Эдем" (вишня портофино) | 0000000000000000012100000000000000000122 | шт. | 2 | 8420,00 |
| 24. | Тумба приставная узкая "Эдем" (вишня портофино) | 000000000000000001070000000000000000010600000000000000000105000000000000000001040000000000000000010300000000000000000102 | шт. | 6 | 28380,00 |
| 25. | Шкаф д/ одежды Э-46,0 "Эдем" (вишня) | 0000000000000000008100000000000000000085 | шт. | 2 | 14340,00 |
| 26. | Шкаф д/ документов широкий,высокий Э-44,0-(768\*385\*1945) (вишня) | 0000000000000000007600000000000000000066 | шт. | 2 | 16980,00 |
| 27. | Диван трехместный | 00000000000000000341 | шт. | 1 | 16542,00 |
| 28. | Крышка для тумбы (приставной) левая | 00000000000000000338 | шт. | 1 | 7148,80 |
| 29. | Набор столов "Интерьер" | 00000000000000000336 | шт. | 1 | 8942,00 |
| 30. | Набор шкафов "Интерьер" | 00000000000000000335 | шт. | 1 | 18775,68 |
| 31. | Стол приставной | 00000000000000000332 | шт. | 1 | 9568,00 |
| 32. | Стол рабочий | 00000000000000000331 | шт. | 1 | 17226,00 |
| 33. | Стол журнальный | 00000000000000000330 | шт. | 1 | 7482,20 |
| 34. | Тумба под телефон | 00000000000000000327 | шт. | 1 | 3020,22 |
| 35. | Тумба прикладная | 00000000000000000325 | шт. | 1 | 9019,20 |
| 36. | Шкаф для документов | 00000000000000000324 | шт. | 1 | 3852,00 |
| 37. | Шкаф для одежды | 00000000000000000323 | шт. | 1 | 3936,00 |
| 38. | Шкаф книжный | 00000000000000000322 | шт. | 1 | 25388,80 |
| 39. | Шкаф комбинированный | 00000000000000000321 | шт. | 1 | 4551,24 |
| 40. | Кресло руководителя Satumo (черная кожа, К08) | 00000000000000000315 | шт. | 1 | 25000,00 |
| 41. | Кресло руководителя СН-868AXSN (пластик темно-серый, черная искусственная кожа) | 00000000000000000310000000000000000003090000000000000000030800000000000000000307 | шт. | 4 | 19722,00 |
| 42. | Кресло руководителя СН-868AXSN (пластик темно-серый, коричневая искусственная кожа) | 00000000000000000306 | шт. | 1 | 4883,00 |
|  | Итого |  |  | 152 | 18634522,95 |